國立臺北商業大學

資訊管理系

115資訊系統專案設計

系統手冊

組別：第115413組

題目：FocusFlow AI

指導老師：蒯思齊老師

組長：11246084鍾百陶

組員：11246062邱偉豪、11246064張庭語、

11246085張家瑜

中華民國115年6月2日

目錄

第1章	前言	1

1-1	背景介紹	1

1-2	動機	1

1-3	系統目的與目標	3

1-4	預期成果	5

第2章	營運計畫	6

2-1	可行性分析	6

2-2	商業模式－Business model	8

2-3	市場分析－STP	9

2-4	競爭力分析SWOT-TOWS或五力分析	10

第3章	系統規格	12

3-1	系統架構	12

3-2	系統軟、硬體需求與技術平台	13

3-3	使用標準與工具	15

第4章	專案時程與組織分工	18

4-1	專案時程[2]	18

4-2	專案組織與分工[2]	18

4-3	上傳GitHub紀錄	22

第5章	需求模型	24

5-1	使用者需求	24

5-2	使用個案圖（Use Case diagram）	25

5-3	使用個案描述（Activity diagram）	27

5-4	分析類別圖（Analysis class diagram）	30

第6章	設計模型	32

6-1	循序圖（Sequential diagram）與通訊圖（Communication diagram）	32

6-2	設計類別圖（Design class diagram）	37

第7章	實作模型	38

7-1	佈署圖（Deployment diagram）	38

7-2	套件圖（Package diagram）[1]	39

7-3	元件圖（Component diagram）	40

7-4	狀態機（State machine）或時序圖（Timing diagram）[1]	41

第8章	資料庫設計	46

8-1	資料庫關聯表	46

8-2	表格及其Metadata	47

第12章	使用手冊	56

12-1	初評階段已完成系統頁面展示	56

第14章	參考資料	64

附錄一	會議記錄[4]	65

附錄二	問卷題目	79

附錄三	發表證明	82

附錄四	初評及複評之評審建議與意見回覆	1

圖目錄

圖 1-2-1 台灣線上教育市場規模持續成長，顯示數位學習需求快速提升	1

圖 1-2-2 全球MOOCs市場快速擴張，凸顯線上課程與自主學習發展潛力	2

圖3-1-1系統流程圖	13

圖4-1-1專案時程甘特圖	18

圖4-3-1上傳GitHub紀錄	22

圖4-3-2 11246062邱偉豪上傳GitHub紀錄	22

圖4-3-3 11246084鍾百陶上傳GitHub紀錄	23

圖4-3-4 11246085張家瑜上傳GitHub紀錄	23

圖4-3-5 11246064張庭語上傳GitHub紀錄	23

圖5-2-1使用個案圖	26

圖5-4-1系統分析類別圖	31

圖6-1-1循序圖-使用者登入與註冊	32

圖6-1-2循序圖-教師上傳影片與系統處理	33

圖6-1-3循序圖-學生網頁提問	34

圖6-1-4循序圖-LINE Bot提問	35

圖6-1-5循序圖-管理員資料管理	36

圖6-2-1設計類別圖	37

圖6-2-2設計物件圖-LINE提問完成後的資料實例	37

圖7-1-1佈署圖	38

圖7-2-1套件圖-前端介面	39

圖7-2-2套件圖-Web API服務	39

圖7-2-3套件圖-AI影片處理	39

圖7-2-4套件圖-資料儲存與管理	40

圖7-2-5套件圖-LINE整合與QA	40

圖7-3-1元件圖	41

圖7-4-1狀態機-登入	41

圖7-4-2狀態機-帳號註冊	42

圖7-4-3狀態機-影片處理流程	43

圖7-4-4狀態機-學生提問與QA回答	44

圖7-4-5狀態機-LINE Bot對話流程	45

圖8-1-1MongoDB Collection Relationship Diagram	46

圖 12-1-1 學生儀表板畫面	56

圖 12-1-2 我的課程畫面	56

圖 12-1-3 LINE Bot 綁定畫面	57

圖 12-1-4 網頁課程問答與影片片段回溯畫面	57

圖 12-1-5 LINE Bot 課程切換畫面	58

圖 12-1-6 LINE Bot 智慧問答畫面	59

圖 12-1-7 教師儀表板畫面	60

圖 12-1-8 課程管理畫面	60

圖 12-1-9 影片上傳畫面	61

圖 12-1-10 系統總覽畫面	61

圖 12-1-11 使用者管理畫面	62

圖 12-1-12 課程維護畫面	62

圖 12-1-13 影片資料庫畫面	63

圖 12-1-14 使用統計畫面	63

表目錄

表1-3-1現有學習工具與FocusFlow功能比較表	4

表2-1-1 FocusFlow核心功能與技術對應表	6

表2-2-1商業模式－Business model	8

表2-4-1 SWOT分析表	10

表2-4-2 TOWS交叉策略分析表	11

表3-2-1系統技術平台選型	14

表3-2-2使用者端硬體需求	15

表3-3-1工具表	17

表4-2-1專業組織與分工表	18

表4-2-2組員工作內容與貢獻度	21

表5-1-1功能性需求表	24

表5-2-1使用個案圖角色說明	25

表5-3-1使用者登入系統與查看對應資料	27

表5-3-2教師建立課程與上傳教學影片	27

表5-3-3查看影片處理狀態	28

表5-3-4學生綁定LINE帳號	28

表5-3-5學生於網頁影片下方提問	28

表5-3-6學生透過LINE Bot提問	29

表5-3-7取得回答與對應影片時間段	29

表5-3-8管理員管理使用者資料	29

表5-3-9管理員管理課程與影片資料	30

表8-1-1主要資料關係摘要	47

表8-2-1資料表	48

表8-2-2資料表描述-01使用者資料	48

表8-2-3資料表描述-02課程資料	49

表8-2-4資料表描述-03影片資料	49

表8-2-5資料表描述-04文字片段向量資料	51

表8-2-6資料表描述-05修課紀錄	51

表8-2-7資料表描述-06提問紀錄	52

表8-2-8資料表描述-07精華片段快取	53

表8-2-9資料表描述-08使用紀錄	53

表8-2-10資料表描述-09LINE綁定Token	53

表8-2-11資料表描述-10專有名詞詞庫	54

表8-2-12資料表描述-11正規化逐字稿	54

表8-2-13資料表描述-12音訊片段向量資料	55

表8-2-14資料表描述-13影片片段向量資料	55

前言

背景介紹

近年來，數位學習、遠距教學、混成課程、翻轉教學與MOOCs線上課程已逐漸成為高等教育與自主學習的重要形式。教師可透過課程錄影、線上平台或雲端教材保存完整教學內容，學生也能依照自身時間安排，在課前預習、課後複習或考前回顧課程。

然而，隨著教學影片數量增加與影片長度拉長，學生在複習時常面臨「知道自己想找某個觀念，卻不知道它出現在影片哪一段」的問題。傳統教學影片多以播放時間軸、章節標題或手動拖曳方式瀏覽。對於一堂40至90分鐘的課程而言，學生若忘記概念出現位置，往往需要花費大量時間反覆搜尋，甚至可能因搜尋成本過高而放棄深入理解。另一方面，短影音與微學習形式也改變了學生取得資訊的習慣，學習者更期待快速進入重點並即時獲得回饋；但教育內容不同於一般短影音，不能只保留零散摘要，仍需連回原始課程脈絡，才能維持學習完整性。

因此，本專題希望開發一套結合AI影片理解、語意檢索與片段回放的學習輔助系統。系統將協助學生以自然語言對課程影片提問，並快速取得相關影片片段與重點內容，使長時間教學影片具備「可搜尋、可提問、可定位、可回到原始片段」的能力。透過此設計，學生能提升自主學習與複習效率，教師與助教也能減少重複性問題回覆的負擔。

動機

隨著線上教育與數位學習需求持續提升，課程影片已不再只是輔助教材，而逐漸成為學生課前預習、課後複習與自主學習的重要學習資源。為了說明本專題所處的教育環境與市場需求，本節先從台灣線上教育市場與全球MOOCs市場兩項資料進行觀察，以確認影片式教材與線上學習平台的發展趨勢。

圖 1-2-1顯示台灣線上教育市場在2025至2034年間呈現明顯成長趨勢，市場規模預估將由2025年的7.774億美元成長至2034年的51.079億美元，2026至2034年複合年成長率達22.57% (IMARC Group, 2024)。此趨勢代表線上教育與數位學習需求正快速提升，課程影片、雲端教材與線上學習平台將成為學生自主學習的重要媒介。對本專題而言，當影片式教材使用量持續增加，如何協助學生更有效率地搜尋影片內容、定位重點片段並取得即時學習支援，便成為值得解決的實際問題。

圖 1-2-1 台灣線上教育市場規模持續成長，顯示數位學習需求快速提升

圖1-2-2顯示全球MOOCs市場規模預估將由2024年的260億美元成長至2034年的6843億美元，2025至2034年複合年成長率達39.3%，顯示開放式線上課程與自主學習市場具有高度成長潛力 (Gujar & Paul, 2025)。MOOCs課程多以影片作為主要教學形式，學習者通常需要自行安排時間觀看、理解與複習內容。然而，當課程影片數量龐大且單支影片時間較長時，學生容易面臨重點查找困難與無法即時提問的問題。因此，本專題FocusFlow可作為MOOCs或線上課程平台的輔助工具，透過AI問答、語意檢索與timestamp回溯，提升影片教材的可搜尋性與互動性。

圖 1-2-2 全球MOOCs市場快速擴張，凸顯線上課程與自主學習發展潛力

在翻轉教學與線上自學情境中，學生通常需要自行觀看影片並吸收課程內容。一旦遇到不理解的觀念，若無法即時獲得教師或助教協助，學習過程便容易中斷。現有學習平台多半將影片視為靜態教材，主要功能集中在影片上傳、播放、分類與管理，較少提供以課程內容為基礎的即時問答與片段定位機制。學生若對影片內容產生疑問，仍需自行查找筆記、搜尋網路資料、詢問同學，或等待教師與助教回覆。這種延遲回饋不僅影響學習效率，也使影片教材的互動性與再利用價值受到限制。

另一方面，教師與助教也經常面臨學生重複提問的情況。例如，學生可能反覆詢問某個概念出現在影片哪一段、某個操作步驟如何完成，或考前應優先複習哪些課程片段。這類問題雖然屬於基礎學習需求，但若完全依賴教師與助教人工回覆，將增加教學支援負擔，也使教師較難將時間集中於進階教學、課程設計與個別化輔導。

因此，若能透過系統協助學生先完成基礎問題查找與影片片段定位，將有助於降低學生卡關時間，也能減少教師與助教重複回答相似問題的負擔。基於上述問題，本專題希望開發一套結合教學影片與AI問答的學習輔助系統，取名為「FocusFlow」。本系統並非取代教師教學，而是作為課後複習、影片教材整理與自主學習的輔助工具。透過讓學生能以自然語言對課程影片提問，並快速取得相關影片片段與重點內容，FocusFlow期望讓長時間教學影片不再只是被動播放的教材，而能成為可搜尋、可提問、可回到原始課程脈絡的互動式學習資源。

系統目的與目標

隨著數位學習、翻轉教學與MOOCs線上課程逐漸普及，課程影片已成為學生課前預習、課後複習與自主學習的重要教材。然而，現有學習平台多半仍以影片上傳、分類、播放為主要功能，學生若想尋找特定觀念，通常只能依靠章節標題、筆記或手動拖曳時間軸。當課程影片時間較長、內容密度較高時，這種方式容易造成複習效率低落，也使學生在自學過程中遇到問題時無法即時獲得支援。

本系統旨在建立一套以長篇教學影片為核心的AI問答與timestamp回溯平台，協助教師將課程影片或YouTube課程連結轉換為可搜尋、可提問、可定位的學習資料。與傳統影片播放平台不同，FocusFlow不只是提供影片觀看功能，而是結合語音轉文字、影片內容切分、向量化檢索與相似度比對等技術，使學生能以自然語言對課程內容提問，並快速取得相關影片片段、重點內容與原始時間碼。

系統目標並非取代教師教學，而是作為課後複習、影片教材整理與自主學習的輔助工具，讓學生學習不中斷，也協助教師與助教減少重複回答基礎問題的負擔。

本系統設計遵循以下核心目標：

- 建立可搜尋的教學影片資料架構：本系統將教師上傳的video或YouTube課程連結轉換為可被查詢的學習資料。系統會透過FFmpeg進行音訊抽取，並使用STT語音轉文字技術產生逐字稿，再依據時間與語意進行segment切分，使原本只能被播放的長影片，能被整理為具有時間碼、段落內容與課程脈絡的結構化資料。

- 實現影片內容向量化與語意檢索：本系統具備AI理解影片內容與文字內容對齊的能力，這將透過Gemini Embedding技術將影片片段、逐字稿與相關文字內容進行向量化處理。完成embedding後，系統可將學生問題與課程片段轉換為可比對的向量資料，作為後續語意搜尋與問答回覆的基礎。

- 提供自然語言問答與快速片段定位：本系統支援學生以自然語言針對課程內容提問，並透過Cosine Similarity餘弦相似度演算法，比對學生問題與影片段落之間的語意相似度，快速找出最相關的segment。透過此設計，學生不需要手動拖曳整部影片，即可直接取得與問題相關的課程片段與初步回答。

- 保留原始課程脈絡與時間戳(timestamp)回溯能力：本系統在AI回答中會提供相關timestamp，使學生能從系統回覆直接回到原始影片片段確認內容。此設計能避免AI回答與課程教材脫節，讓學生在快速取得答案的同時，仍能回到教師原始講解脈絡中理解前後概念，提升學習可信度與複習完整性。

- 建立學生與教師皆可使用的課程管理流程：本系統第一階段MVP將建立Student、Teacher、Admin三種角色權限與登入機制。Teacher可建立course並上傳video，系統會記錄影片處理狀態，讓使用者確認影片是否已完成AI Pipeline處理；Student可針對course內容進行提問；Admin則可透過管理介面查看使用者、影片與系統資料概況，以輔助系統展示與後續維護。

- 串接LINE Bot與Web介面，提升使用便利性：本系統將提供Web介面作為主要操作平台，並串接LINE Bot，使學生能透過QR Code綁定LINE後，在熟悉的通訊環境中進行課程問答。此設計能降低學生使用門檻，讓學習支援不侷限於單一平台，而能延伸至日常情境中，達到隨時提問課程片段的效果。

- 降低影片儲存與播放成本：本系統可支援將課程影片上傳至YouTube，並透過iframe嵌入方式於前端網頁播放。系統本身主要儲存影片metadata、逐字稿、segment、embedding與timestamp等資料，不直接承擔大量影音串流成本，藉此降低伺服器頻寬負擔，也提升系統未來擴充與部署的可行性。

根據表1-3-1中FocusFlow與現有學習工具的功能差異。相較於一般影片平台或單純AI聊天工具，FocusFlow的核心特色在於能將「學生提問」與「原始課程影片片段」連結，使學生不只得到文字回覆，也能回到影片時間點確認教師講解內容。

從表1-3-1可看出，FocusFlow並非單純的影片播放平台，也不是一般聊天式AI工具。一般課程影片平台與LMS雖能提供影片播放與教材管理功能，但較缺乏以影片內容為基礎的即時問答與語意檢索能力；一般AI聊天工具雖可回答問題，卻不一定能對應到教師實際講解的課程片段。FocusFlow則透過STT、segment切分、Gemini Embedding、Cosine Similarity與timestamp回溯設計，讓學生能直接以問題定位影片重點，並回到原始課程脈絡中確認內容，進而提升影片教材的可搜尋性、互動性與複習效率。

表1-3-1現有學習工具與FocusFlow功能比較表

| 項目/系統 | FocusFlow | Notebook LM | 一般課程影片平台 | YouTube章節功能 | 一般AI聊天工具 | 校內LMS平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程影片播放 | ✔ | △ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
| 課程影片上傳與管理 | ✔ | △ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
| 自然語言提問 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| 依課程內容回答 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | △ | ✘ |
| 回傳影片timestamp | ✔ | △ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
| 連回原始影片片段 | ✔ | △ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
| 影片內容向量化檢索 | ✔ | △ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 減少教師/助教重複答疑 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | △ | ✘ |
| 學生提問紀錄輔助教材調整 | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | △ |
| 學習脈絡保留 | 高 | 中 | 中 | 中 | 低 | 中 |

預期成果

本專題預期完成一套可展示的FocusFlow第一階段MVP，讓長篇教學影片不再只是被動播放的教材，而能被轉換為可搜尋、可提問與可回溯的互動式學習資源。系統將以「課程影片AI問答」為核心，完成登入與課程列表、教師上傳影片與處理、QR Code綁定LINE、LINE Bot提問與時間戳跳轉等主要流程，使學生能在課後複習或自主學習時，能透過自然語言提問快速找到相關影片片段，並回到原始課程脈絡中補充理解。

在學生使用情境中，本系統希望能縮短學生從「產生疑問」到「找到對應影片內容」的時間。當學生忘記某個概念出現於影片哪一段時，不再需要反覆拖曳進度條或重新觀看整部影片，而是能透過AI問答取得初步回覆、相關segment與timestamp，進一步跳轉至原影片確認教師講解內容。透過此設計，系統預期能提升課後複習、考前整理與自主學習的效率，降低學生因找不到片段或等待回覆而中斷學習的情況。

在教師與助教使用情境中，本系統預期能提升教學影片的再利用價值，並減少重複性問題回覆的負擔。教師上傳課程影片後，系統將透過AI Pipeline自動建立逐字稿、segment與embedding，使影片內容能被檢索與問答使用；助教與教師則可將更多時間投入進階概念說明、課程設計與個別化輔導，而非反覆協助學生查找相同影片片段或回答基礎問題。

在系統實作層面，本階段預期完成前端、後端、MongoDB、AI Pipeline與LINE Bot的基礎串接，並建立可延伸的資料處理流程。系統將保存課程、影片metadata、逐字稿、segment、embedding與timestamp等必要資料，作為後續問答檢索與影片回溯的基礎。未來可進一步擴充學習歷程分析、問答品質評估、課程摘要整理、權限管理強化與個人化學習建議等功能，但上述延伸功能不列為本階段MVP的主要驗收範圍。

整體而言，FocusFlow預期能證明「長篇教學影片」可以透過AI技術轉換為具備搜尋、問答與片段定位能力的學習資源。其核心價值不在於取代教師，而是協助學生在課後學習過程中更快找到答案，也協助教師與助教降低基礎問題支援負擔，進一步提升影片教材在翻轉教學、MOOCs與線上課程中的應用價值。

營運計畫

可行性分析

本節將從技術可行性、教育應用可行性、經濟與營運可行性、法律與資料使用可行性、操作可行性五個面向，分析FocusFlow是否具備實際開發與應用的可能性。由於本系統並非單純概念構想，而是以第一階段MVP為基礎進行實作，因此可行性分析將同時說明系統目前已採用的開發工具、技術方法與後續擴充方向。

- 技術可行性

FocusFlow第一階段MVP採用前後端分離與AI Pipeline架構。前端以React與Vite建立單頁式應用程式，後端以Node.js、Express與Mongoose提供RESTAPI，資料庫使用MongoDB Atlas儲存使用者、課程、影片、segment、LINE綁定與使用紀錄等資料。AI Pipeline則以Python執行音訊抽取、語音轉文字、segment切分、embedding建立與資料匯入，形成可被檢索的教學影片資料。

表2-1-1 FocusFlow核心功能與技術對應表

| 核心功能 | 對應技術／工具 | 可行性說明 |
| --- | --- | --- |
| 課程影片上傳與管理 | React、Node.js、Express、MongoDB Atlas | 教師可建立課程並上傳影片或管理影片資料，系統可記錄影片處理狀態。 |
| 影片音訊抽取 | FFmpeg | 將課程影片中的音訊抽出，作為後續STT語音轉文字輸入 |
| 語音轉文字 | STT/Whisper/faster-whisper | 將教學影片轉換為逐字稿，使影片內容可被後續切分與檢索 |
| 影片段落切分 | Segment切分邏輯 | 依時間、語意或逐字稿內容將影片切成可搜尋片段 |
| 影片內容向量化 | Gemini Embedding | 將影片段落與文字內容轉換為向量資料，建立語意檢索基礎 |
| 問題與片段比對 | Cosine Similarity | 比對學生問題與影片segment的向量相似度，找出最相關內容 |
| 回傳影片時間點 | Timestamp設計 | AI回答可對應原始影片時間碼，讓學生回到影片確認教師講解 |
| 使用者發問管道 | LINE Messaging API、Web介面 | 學生可透過LINE Bot或網頁介面進行課程問答 |
| 影片播放與頻寬控制 | YouTube iframe | 課程影片可嵌入前端播放，降低系統直接負擔大量影音串流成本 |

從表2-1-1可看出，FocusFlow的核心功能皆有對應的實作技術與工具。系統並非僅提出「AI能理解影片」的概念，而是透過STT將影片轉為文字資料，透過Gemini Embedding建立影片內容向量，並使用Cosine Similarity進行語意比對，使學生問題能對應到最相關的影片片段。此流程可具體支撐「影片可搜尋、可提問、可回溯」的系統目標。

目前FocusFlow已完成基礎端到端流程規劃，可展示登入與課程列表、教師上傳影片與處理、QR Code綁定LINE、LINE Bot提問與timestamp跳轉等主要功能。後續技術挑戰主要包含AI回答品質穩定性、embedding檢索準確度、影片處理狀態管理、錯誤處理、資料安全與正式部署效能等。整體而言，本系統已具備原型驗證可行性，後續可在MVP基礎上逐步優化與擴充。

- 教育應用可行性

FocusFlow的應用場景主要聚焦於長篇教學影片的課後複習、翻轉教學與線上課程自學。現行教學環境中，教師錄製課程影片、學生課後觀看影片已相當常見，但長影片不易搜尋、重點片段難以定位、學生無法即時提問等問題仍未被完全解決。

本系統以「問題導向查找」取代單純拖曳時間軸。學生可直接針對想複習的概念提問，系統再協助找出相關segment與影片時間位置，使學生能快速回到原始影片確認教師講解。此設計能降低學生尋找重點的時間成本，提升課後複習與考前整理效率，因此具備實際教育應用價值。

對教師與助教而言，FocusFlow也能協助減少重複性問題回覆。例如學生常詢問「這個概念在哪一段影片有講」、「某個操作步驟如何完成」、「考前應優先複習哪一段」等問題，若能由系統先協助完成基礎查找，教師與助教便可將更多時間投入進階說明、課程設計與個別輔導。本系統不主張以AI取代教師，而是將AI定位為影片教材的輔助索引與初步問答工具，並透過timestamp保留原始課程脈絡。

- 經濟與營運可行性

FocusFlow第一階段不以快速營利為主要目標，而是以教育展示、校內試用與需求驗證為主。系統採用既有開發框架、雲端資料庫、LINEAPI與AI模型服務，可降低自行開發大型影音平台或訓練模型的成本。在影片儲存與播放方面，本系統可支援將課程影片上傳至YouTube，並透過iframe方式嵌入前端播放。系統本身主要儲存課程資料、影片metadata、逐字稿、segment、embedding與timestamp，不直接承擔大量影音串流成本，因此能降低伺服器頻寬與儲存負擔。

未來若系統穩定度與使用成效逐步提升，可進一步評估校園授權、課程平台模組、教師進階功能或教育機構方案。此模式不一定以一般商業營利為唯一方向，也可定位為教育科技服務、校內教學輔助工具或MOOCs平台外掛，具備與現有教育平台整合的潛力。

- 法律與資料使用可行性

FocusFlow涉及課程影片、逐字稿、學生提問紀錄與AI回答內容，因此在資料使用上需注意教材授權、個人資料保護與AI回答揭露。

在課程影片方面，系統應以教師授權影片、公開可使用影片或校內課程教材為主要來源，避免未經授權處理他人教材。若使用YouTube影片，應遵循其嵌入播放與使用規範，並避免將影片另行下載或作為未授權用途。

在學生資料方面，系統僅保存必要的使用紀錄與提問資料，並應避免公開個別學生問題內容。若未來導入學習歷程分析，應進一步明確告知資料使用目的與保存方式。在AI回答方面，系統應標示回答為學習輔助內容，並透過timestamp讓學生回到原始影片確認教師講解，降低AI回答與課程內容脫節的風險。此設計可提升系統可信度，也符合教育場域中對教材來源與學習脈絡的要求。

- 操作可行性

FocusFlow的操作設計以降低學生與教師使用門檻為原則。學生端可透過Web介面或LINE Bot以自然語言提問，不需學習複雜操作流程；教師端則可透過課程管理介面建立course並上傳影片，系統會顯示影片處理狀態，讓使用者了解影片是否已完成AI Pipeline處理。此設計讓不同角色能以熟悉的方式使用系統。

學生可透過LINE快速提問，教師可透過網頁管理課程影片，Admin則可透過後台查看使用者、影片與系統資料概況。整體流程符合教學影片複習與課後問答情境，具備實際操作可行性。

商業模式－Business model

本節以Business model Canvas九宮格分析FocusFlow的商業模式。由於本系統定位為教育科技服務與學習輔助工具，初期重點不在快速營利，而是驗證其是否能提升教學影片的可用性、降低學生複習成本，並協助教師與助教提升教材再利用效率。

表2-2-1商業模式－Business model

根據表2-2-1商業模式九宮格分析，FocusFlow的核心價值在於將長篇教學影片轉換為可搜尋、可提問、可回到原始片段的互動式學習資源。學生可透過自然語言提問快速找到課程重點，教師與助教則能降低重複回答基礎問題的負擔，進一步提升教學影片的再利用價值。

本系統初期以校內課程導入、專題展示與教師試用為主要推廣方式，先驗證其在實際教學情境中的需求與使用效果。未來若系統功能與問答品質逐步穩定，可進一步評估學校授權、平台訂閱、LMS／MOOCs外掛整合與教育機構導入等發展模式。

市場分析－STP

本節以STP架構分析FocusFlow的市場定位。由於本系統主要解決長篇教學影片不易搜尋、學生無法即時提問，以及教師與助教重複答疑等問題，因此將依市場區隔、目標市場與產品定位三個面向進行說明。

- 市場區隔（Segmentation）

- 學生與線上學習者：學生是長篇教學影片最直接的使用者，特別是在課後複習、考前準備、缺課補學或線上課程自學時，經常需要回到影片中尋找特定觀念或操作步驟。當影片時間較長或內容密度較高時，若只能依靠章節標題或手動拖曳時間軸查找內容，容易造成時間浪費，進而降低複習效率與學習意願。

- 課程教師與課程助教：教師與助教經常需要回覆學生相似的基礎問題，例如某個觀念位於影片哪一段、操作步驟如何完成，或考前應優先複習哪些片段。這類問題雖然屬於正常學習需求，但重複性高，容易增加教學支援負擔。因此，若能透過系統協助學生先完成基礎查找，教師與助教便可將更多時間投入進階教學、課程設計與個別化輔導。

- 教學單位與線上課程平台：學校教學單位、MOOCs平台、LMS平台、補習教育單位與企業內訓單位，通常擁有大量課程錄影、線上講座、研討會錄影或訓練影片。這些教材內容完整但時間較長，若缺乏語意搜尋與片段定位功能，教材再利用價值會受到限制。因此，此類平台需要能提升影片可搜尋性、互動性與學習支援效率的輔助工具。

- 目標市場（Targeting）

- 大專院校學生與線上課程學習者：FocusFlow初期主要鎖定大專院校學生，以及需要觀看長篇教學影片進行複習的線上學習者。這類使用者最常面臨影片重點難找、課後無法即時提問、考前整理效率低等問題，因此對AI問答找片段與timestamp回溯功能的需求較明確。

- 課程教師與課程助教：教師與助教是系統導入課程場域的重要關係人。透過FocusFlow，教師可將既有課程影片轉換為可搜尋、可提問的學習資源；助教則可減少重複回答基礎問題的負擔。雖然教師與助教不一定是最頻繁的直接使用者，但他們對系統是否能導入教學情境具有重要影響。

- LMS、MOOCs、補習教育與企業內訓平台：當系統功能與問答品質逐漸穩定後，本系統可進一步作為現有LMS、MOOCs、教育或訓練平台的輔助外掛。這些平台通常已具備影片播放與課程管理功能，但較缺乏針對影片內容的AI問答、語意檢索與原始片段回溯功能，因此具備後續合作與擴充潛力。

- 產品定位（Positioning）

- AI問答與重點查找工具：FocusFlow定位為長篇教學影片的AI學習輔助系統，協助學生以自然語言提問，快速找到課程影片中的相關片段與重點內容。相較於一般影音平台只能提供播放、章節或標題瀏覽，本系統更強調影片內容本身的可搜尋性與互動性。

- 可回到原始課程脈絡的學習工具：FocusFlow並非單純提供AI文字回答，而是透過segment與timestamp設計，使學生能回到原始影片片段確認教師講解內容。此定位能降低AI回答與教材內容脫節的風險，並維持課程學習的完整脈絡。

- 現有教育平台的輔助外掛：FocusFlow不以取代現有LMS、MOOCs或線上課程平台為目標，而是作為輔助外掛，補足現有平台在影片內容檢索、自然語言問答與片段回溯上的不足。透過此定位，本系統能與既有教育平台整合，提升影片教材的再利用價值，並強化學生在翻轉教學、線上課程與自主學習情境中的學習效率

競爭力分析SWOT-TOWS

本節將透過SWOT與TOWS分析本系統的競爭力與後續發展策略。SWOT分析主要用於整理系統目前的內部優勢、內部劣勢、外部機會與外部威脅；TOWS分析則進一步將優勢、劣勢、機會與威脅進行交叉比對，提出後續系統優化與推廣策略。

表2-4-1 SWOT分析表

| 類型 | 分析內容 |
| --- | --- |
| 優勢Strengths | - 已具備前端、後端、MongoDB、AI Pipeline與LINE Bot的基礎串接，可展示端到端流程。 - 系統定位明確，聚焦長篇教學影片AI問答與timestamp回溯。 - LINE Bot與Web介面可降低使用門檻，提升學生提問便利性。 |
| 劣勢Weaknesses | - 目前仍為MVP原型，介面、錯誤處理與使用者體驗仍需優化。 - AI回答品質受STT、segment切分與embedding檢索效果影響。 - 尚缺乏大規模使用者測試與學習成效量化資料。 |
| 機會Opportunities | - 線上課程、翻轉教學、混成教學與MOOCs持續成長，長影片複習需求增加。 - AI教育輔助工具受到關注，市場對個人化學習與即時問答需求提升。 - 可與LMS、MOOCs、補習教育或企業內訓平台整合。 |
| 威脅Threats | - 既有LMS、影音平台或大型AI工具可能加入類似功能。 - 教材授權、個資保護與AI回答正確性可能影響使用信任。 - AIAPI成本與服務穩定性可能影響後續營運。 |

根據表2-4-1可知，FocusFlow的主要優勢在於已具備可展示的MVP流程，並能以AI問答、segment檢索與timestamp回溯功能，區隔一般影音平台與一般AI聊天工具。然而，目前系統仍處於原型階段，仍需持續改善問答品質、使用者體驗、資料治理與實際使用成效驗證。

表2-4-2 TOWS交叉策略分析表

| 外部 內部 | 優勢Strengths | 劣勢Weaknesses |
| --- | --- | --- |
| 機會Opportunities | SO策略：發揮優勢掌握機會 - 善用已完成的端到端MVP與LINE Bot串接優勢，先以校內課程展示與試用方式，驗證學生對長影片問答與重點查找的實際需求。 - 結合線上課程、翻轉教學與混成教學普及趨勢，將長篇教學影片轉換為可提問、可搜尋、可回到原始片段的學習資源。 | WO策略：改善劣勢掌握機會 - 針對教育場域對複習效率的需求，優先改善AI問答品質、segment切分準確度與embedding檢索效果。 - 透過學生問卷、教師試用與課程展示回饋，補足目前缺乏使用者測試與學習成效資料的限制。 |
| 威脅Threats | ST策略：發揮優勢降低威脅 - 以「AI問答+timestamp回溯+課程來源segment」作為差異化，避免與一般聊天機器人或影音平台同質化。 - 將系統定位為LMS、MOOCs或翻轉教學平台的輔助外掛，降低與既有平台直接競爭的風險。 | WT策略：降低劣勢避免威脅 - 建立教材授權、資料使用限制與AI回答揭露機制，降低教材使用、個資與內容誤用風險。 - 針對AIAPI成本與服務穩定性，保留替代模型或模板回覆機制，以降低展示與營運風險。 |

根據表2-4-2可知，FocusFlow後續發展應以「穩定展示核心流程」與「驗證學生真實需求」為優先。短期內可透過校內課程展示、學生問卷與教師回饋確認教育應用價值；中長期則可強化AI回答品質、資料授權機制與平台整合能力，使系統具備導入LMS、MOOCs或其他線上課程平台的潛力。

系統規格

系統架構

本系統名為FocusFlow，主要設計目標為將教學影片轉換為可被搜尋、可被提問，並能回溯至特定時間戳的學習知識資源，使學生在觀看教學影片時能更快速地找到所需內容，並降低教師重複回答相同問題的負擔。為達成此目標，本系統以教學影片為核心資料來源，結合語音辨識、語意分段與向量檢索等技術，建立可供學生提問與系統回覆的問答流程，並透過Web前端與LINE Bot提供操作與使用介面，使教師、學生與管理員能各自在合適的環境下完成課程影片管理、影片觀看與提問互動等工作。

整體架構分為三個部分：(1)使用者互動與課程入口；(2)後端核心流程與AI問答控制；(3)影片知識化與資料資源整合。各部分之說明如下：

使用者互動與課程入口：本系統提供教師、學生與管理員三種角色，並以Web前端作為主要操作介面。教師可於Web前端建立課程、上傳教學影片或貼上YouTube影片連結，並檢視影片處理狀態；學生可於Web前端瀏覽所屬課程影片、觀看影片內容，並針對影片提出問題；管理員則透過Web前端進行使用者、課程、影片與相關系統資料的管理。為配合學生在行動裝置上的使用情境，本系統另提供LINE Bot作為行動端的提問入口，學生在綁定帳號後即可於LINE中輸入問題，並由系統回覆對應的答案與影片時間戳，使學習互動不限於Web前端的使用情境。

後端核心流程與AI問答控制：後端負責本系統的整體流程控制，主要包含課程影片管理、AI影片知識化、問答檢索與答案生成四項工作。當教師於前端建立課程並上傳影片或提供YouTube影片連結後，後端會記錄影片基本資料，並啟動AI影片知識化流程，將影片內容處理為可檢索的知識資料。當學生透過Web前端或LINE Bot提出問題時，後端會將問題進行語意轉換，並從先前處理完成的影片語意片段中檢索相關內容；若檢索結果足以支援回答，便會交由生成式AI模型產生回覆並附上對應的影片時間戳，若檢索結果不足以回答問題，系統則會回覆查無相關內容，以避免提供與影片無關的資訊。

影片知識化與資料資源整合：影片知識化流程是本系統的核心處理階段。系統先透過Faster-Whisper將影片音訊轉換為帶有時間戳的逐字稿，再依語意完整性將逐字稿切分為較短的片段，並使用Google Gemini提供的文字向量嵌入模型，將片段轉換為語意向量後寫入資料庫，作為後續檢索的依據。資料層採用MongoDB作為主要儲存環境，集中保存課程與影片基本資料、逐字稿、語意片段與向量資料，以及學生提問與系統使用紀錄等內容，使影片資料、知識資料與使用歷程能在同一資料環境中相互對應，支援問答檢索與後續維護分析。

圖3-1-1為本系統之系統架構圖，呈現前端介面、後端核心流程、外部服務與AI模型，以及資料與知識資源之間的整體關係。

教師於Web前端建立課程與影片資料後，後端會透過YouTube API處理影片來源資訊，並由Faster-Whisper與Google Gemini API完成逐字稿生成、語意分段與向量化處理，將影片內容轉換為可檢索的知識資料並寫入資料庫;學生於Web前端或經由LINE Messaging API從LINE Bot提出問題後，後端會在語意片段中檢索相關內容，再交由生成式AI模型產生回答，最後將答案與對應的影片時間戳回傳至原本的提問介面。

透過上述流程，教師端的影片建立工作與學生端的提問互動形成完整的閉環，使教學影片能由原本僅供觀看的素材，轉換為可被檢索、可被提問並可回到特定片段的知識來源。

圖3-1-1系統流程圖

系統軟、硬體需求與技術平台

本系統採用前後端分離架構，前端以React19+Vite建構單頁應用程式（SPA），後端使用Node.js+Express提供RESTful API，資料庫採用MongoDB Atlas，並透過Mongoose操作資料模型與索引。AI影片處理Pipeline使用Python+FFmpeg+Faster-Whisper進行音訊抽取與語音轉文字，並以Google Gemini Embedding產生文字向量，供後續問答檢索使用。

目前第一階段的核心能力為教師上傳影片、系統自動執行AI Pipeline、學生針對影片內容提問，以及系統回傳答案與對應時間戳。音訊embedding與影片片段embedding目前屬於驗證支線，主要作為後續多模態檢索的基礎，還不是正式穩定功能。

整體系統以網頁形式提供教師端課程影片管理、影片上傳、處理狀態追蹤與簡易統計功能；學生端則可透過Web前端或LINE Bot進行課程瀏覽與提問。考量學生多在行動情境下使用，系統選擇整合LINE Messaging API作為輕量化提問入口，降低額外安裝App或學習新介面的門檻。

LINE是台灣使用普及率最高的即時通訊軟體，依LINE台灣2024年官方公布資料，LINE台灣月活躍用戶數達2，200萬人，滲透率約93%，顯示其作為學生端行動入口具有高度可行性。對學生使用者而言，LINE是其日常已熟悉且高頻使用的應用程式；以LINE Bot作為提問入口，可省去額外下載App、註冊帳號或安裝PWA等門檻，降低使用阻力、提升黏著度，這是PWA或原生App難以企及的優勢。此設計同時也降低了開發與維護成本：LINE平台已負責處理推播、訊息儲存與跨裝置同步，本系統僅需專注於後端Webhook與對話邏輯的開發。[1]

為釐清本系統運行時採用的技術堆疊，將各層級核心技術整理如表3-2-1：

表3-2-1系統技術平台選型

| 層級 | 採用技術 | 用途說明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React19+Vite | 建構單頁應用程式，提供學生、教師、管理員三種角色介面 |
| 前端互動 | GSAP、Three.js、qrcode.react | 提供動畫、3D視覺元素與LINE Bot QR Code顯示 |
| 後端框架 | Node.js+Express4 | 提供RESTful API、JWT身分驗證、檔案上傳與後端業務邏輯 |
| 後端資料模型 | Mongoose8 | 定義MongoDB Schema、資料驗證與資料存取 |
| 資料庫 | MongoDB Atlas | 儲存使用者、課程、影片、逐字稿、向量片段與使用紀錄 |
| 語音轉文字 | Faster-Whisper | 將教學影片音訊轉錄為帶時間戳的逐字稿 |
| 音訊處理 | FFmpeg/imageio-ffmpeg | 從影片檔案抽取音訊，供STT Pipeline使用 |
| 文字向量嵌入 | Google Gemini Embedding | 將影片文字片段與學生問題轉換為語意向量 |
| 問答生成 | Google Gemini API（可切換OpenAI） | 根據檢索片段生成自然語言答案 |
| 向量檢索 | Memory mode /Atlas Vector Search | 開發或展示時可使用Memory mode；Atlas Vector Search需確認索引已建立後啟用 |
| 即時通訊整合 | LINE Messaging API | 提供學生端LINE Bot提問入口 |
| API文件 | Swagger UI（OpenAPI3.0） | 提供API規格查閱與測試介面 |
| 套件管理 | npm、pip、venv | 管理前後端與Python Pipeline的相依套件 |

考量網路環境差異與裝置多樣性，本系統前端介面支援各類網路連線模式（Wi-Fi/4G/5G），並利用Vite建置時自動產生的程式碼分割（code splitting）與快取機制，於低速網路下仍可維持基本可用性。LINE Bot端則因LINE平台本身具備離線訊息暫存與重送機制，使用者於網路不穩時仍能順暢提問，待連線恢復後接收回應。

為使系統能穩定運行於主流裝置，使用者端硬體需求詳列如表3-2-2：

表3-2-2使用者端硬體需求

| 系統硬體需求—裝置端 | 需求規格說明 |
| --- | --- |
| 裝置類型 | 支援瀏覽器之智慧型手機/平板/電腦；LINE Bot端需安裝LINE App |
| 作業系統版本 | Android8.0以上/iOS13以上/Windows10以上/macOS11以上 |
| 瀏覽器建議版本 | Chrome、Edge、Safari、Firefox等主流瀏覽器 |
| LINE App版本 | iOS13.7以上/Android12.0以上對應之LINE最新穩定版 |
| 網路需求 | Wi-Fi/4G/5G，觀看影片建議具備穩定網路連線 |
| 螢幕解析度 | 建議1280×720以上，行動裝置可依LINE App或瀏覽器畫面自適應 |
| 儲存空間需求 | 使用者端僅需基本瀏覽器快取空間，影片與系統資料主要儲存於伺服器與MongoDB Atlas |

使用標準與工具

以下列出了本組於開發FocusFlow AI教學影片問答系統時所使用的主要開發工具與技術，並說明各項工具的特點與選用理由：[1]

- Node.js：具備非同步與事件驅動特性，適合處理Web API請求與即時資料交換。本系統使用Node.js作為後端執行環境，負責處理登入驗證、課程資料、影片資料、問答請求與LINE Bot訊息流程。

- Express：為Node.js常用的輕量級Web應用框架，提供路由、中介層與請求處理功能。本系統使用Express建立RESTful API，便於前端、資料庫與外部服務進行整合。

- MongoDB：為文件型NoSQL資料庫，適合儲存結構較彈性的資料。本系統使用MongoDB儲存使用者資料、課程資料、影片資訊、影片文字片段、問答紀錄與LINE綁定資料，並搭配MongoDB Atlas Vector Search進行語意檢索。

- Mongoose：為Node.js操作MongoDB的ODM工具，可透過Schema定義資料格式與驗證規則。本系統使用Mongoose管理各資料集合的欄位結構，使資料存取與維護更具一致性。

- React：為前端使用者介面開發函式庫，採用元件化設計方式，適合建立單頁式應用程式。本系統使用React製作學生、教師與管理員介面，提供課程瀏覽、影片問答、LINE綁定與後台管理等功能。

- Vite：為現代化前端建置工具，具備快速啟動與熱更新特性。本系統使用Vite建立前端開發環境，提升畫面開發與測試效率。

- Python：具備豐富的AI與資料處理套件，適合開發語音辨識與資料前處理流程。本系統使用Python建立AI Pipeline，負責影片音訊處理、語音轉文字、文字分段與向量嵌入。

- Faster-Whisper：為Whisper語音辨識模型的高效能實作，可將影片音訊轉換為含時間戳的文字稿。本系統使用Faster-Whisper產生教學影片逐字稿，作為後續問答檢索的資料來源。

- Google Gemini API：提供文字向量嵌入與生成式AI回答能力。本系統使用Gemini API將問題與影片片段轉換為向量，並根據檢索結果產生學生提問的回答內容。

- LINE Messaging API：為LINE官方提供的Bot開發介面。本系統使用LINE Messaging API接收學生提問、完成帳號綁定與回覆AI問答內容，提供行動端的學習互動入口。

- Visual Studio Code：為本組主要使用的程式碼編輯器，支援JavaScript、React、Python、Markdown等語言開發，並可透過擴充套件輔助除錯、格式化與版本控制。

- GitHub：用於版本控制與團隊協作管理，支援多人分支開發、程式碼歷程追蹤與專案檔案保存。本組透過GitHub管理前端、後端與AI Pipeline程式碼。

- MongoDB Compass：為MongoDB官方圖形化資料庫管理工具。本組使用MongoDB Compass檢視資料內容、確認Collection結構與測試查詢結果，提升資料庫除錯效率。

- Plant UML/Diagrams.net：用於繪製系統相關圖表。本組使用Plant UML製作用例圖、循序圖、類別圖等UML圖，並使用Diagrams.net繪製系統架構圖與部署相關圖表。

- Microsoft Word/PowerPoint：本組使用Microsoft Word撰寫系統手冊與專題報告，並使用Microsoft Power Point製作專題簡報與成果展示資料。

各項工具與環境依用途分類整理如表3-3-1：

表3-3-1工具表

| 系統開發環境 |  |
| --- | --- |
| 作業系統 | Windows11、macOS |
| 程式撰寫工具 | Visual Studio Code |
| AI程式輔助 | Claude Code、Codex |
| 程式開發工具 |  |
| 前端技術 | React19、Vite、JavaScript、HTML、CSS、ESLint、GSAP、Three.js |
| 後端技術 | Node.js、Express、RESTful API、JWT(jsonwebtoken)、bcryptjs、Multer、CORS |
| AI Pipeline | Python3、Faster-Whisper、Google Gemini API、PyMongo、ffmpeg |
| LINE Bot整合 | LINE Messaging API、Webhook、HMAC-SHA256簽章驗證 |
| 相依套件管理 | npm（Node.js）、pip+venv（Python） |
| 資料庫設計與管理 | MongoDB Atlas（雲端託管）、Mongoose8（ODM）、MongoDB Compass（GUI） |
| API文件與測試 | Swagger UI（OpenAPI3.0）、swagger-ui-express、js-yaml |
| 文件與美工工具 |  |
| 系統架構與部署圖 | draw.io（Diagrams.net） |
| UML圖（用例／循序／類別／活動） | Plant UML、Mermaid |
| 報告書撰寫 | Microsoft Word、Notion |
| 簡報製作 | Microsoft Power Point、Canva |
| 專案管理平台 |  |
| 版本控管與專案協作 | Git、GitHub、Notion |
| 檔案儲存 | GitHub、Google Drive |

專案時程與組織分工

專案時程[2]

根據專案工作流程，我們將開發過程分成多個項目，將專案彙整成甘特圖如下：

圖4-1-1專案時程甘特圖

專案組織與分工[2]

表4-2-1專業組織與分工表

●：主要負責人、○：次要負責人

| 項目/組員 |  | 111246062邱偉豪 | 111246064 張庭語 | 111246084鍾百陶 | 111246085張家瑜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統 規劃 | MVP範圍與系統架構規劃 |  |  | ● |  |
|  | 使用者需求分析 |  |  | ○ | ● |
|  | 功能樹與流程設計 | ● |  | ○ |  |
|  | 影片處理與AI問答流程 |  | ○ | ● |  |
| 前端 開發 | 首頁入口頁面 |  |  |  | ● |
|  | 使用者登入頁面 |  |  |  | ● |
|  | 角色切換 |  |  |  | ● |
|  | 側邊導覽列 |  |  |  | ● |
|  | 頂部資訊列 |  |  |  | ● |
|  | 學生儀表板頁面 |  |  |  | ● |
|  | 學生課程列表頁面 |  |  |  | ● |
|  | 學生課程詳細頁面 |  |  |  | ● |
|  | 學生影片播放功能 |  |  |  | ● |
|  | 學生AI問答面板 |  |  | ○ | ● |
|  | 學生LINE Bot綁定頁面 |  |  | ● | ○ |
|  | 教師儀表板頁面 |  |  |  | ● |
|  | 教師課程管理頁面 |  |  |  | ● |
|  | 教師新增課程功能 |  |  | ● | ○ |
|  | 教師影片上傳頁面 |  |  | ● | ○ |
|  | 教師影片處理狀態顯示 |  |  | ● | ○ |
|  | 管理員總覽頁面 |  |  |  | ● |
|  | 管理員使用者管理頁面 |  |  | ● | ○ |
|  | 管理員課程管理頁面 |  |  | ● | ○ |
|  | 管理員影片管理頁面 |  |  | ● | ○ |
|  | 管理員統計頁面 |  |  |  | ● |
|  | 整體UI視覺設計（首頁／登入／Dashboard／側邊列／圖示） |  |  |  | ● |
|  | 視覺互動效果（3D Button／Bubble Scene動態背景） |  |  |  | ● |
| 後端 開發 | 登入驗證與JWT權限控管 | ● |  |  |  |
|  | API架構與基礎中介層 | ● |  |  |  |
|  | 課程CRUDAPI | ● |  | ○ |  |
|  | 影片管理API（上傳／列表／詳細／刪除） | ● |  | ○ |  |
|  | 影片處理控制API（狀態查詢／重試／內部回報） | ● |  | ○ |  |
|  | AI問答API | ● |  | ○ |  |
|  | LINE Webhook與簽章驗證 | ● |  | ○ |  |
|  | LINE綁定Token API | ● |  | ○ |  |
|  | 統計API（學生／教師／管理員） | ○ |  | ● |  |
|  | 管理員後台API | ○ |  | ● |  |
|  | 問題紀錄API | ○ |  | ● |  |
| 資料庫 設計 | MongoDB資料模型設計 | ○ |  | ● |  |
|  | 影片片段與處理狀態結構 |  | ○ | ● |  |
|  | Embedding與向量資料結構 |  | ● | ○ |  |
|  | 問答匹配片段紀錄結構 | ○ |  | ● |  |
|  | MongoDB索引與Vector Search |  | ○ | ● |  |
|  | 資料匯入與Demo Seed工具 | ● |  | ○ |  |
| AI 模組 | RAG檢索流程 | ○ | ● |  |  |
|  | 問題向量化、向量搜尋、答案生成 | ○ |  | ● |  |
|  | 回答附帶影片片段與時間戳 | ○ |  | ● |  |
|  | 問題與回答紀錄保存 | ○ |  | ● |  |
|  | 影片檔案掃描與音訊抽取 |  | ● |  |  |
|  | Whisper語音轉文字 |  | ● |  |  |
|  | 逐字稿快取、正規化與術語校正 |  | ● |  |  |
|  | 逐字稿切段Chunking |  | ● |  |  |
|  | Gemini Embedding |  | ● |  |  |
|  | STT Pipeline輸出檔案產製 |  | ● |  |  |
|  | MongoDB上傳與後端回報 |  | ○ | ● |  |
|  | 暫存檔清理機制 |  | ● |  |  |
| 部署 維運 | VM環境建置與SSH設定 | ● |  |  |  |
|  | Nginx反向代理與SELinux設定 | ● |  |  |  |
|  | PM2服務管理與開機自啟 | ● |  |  |  |
|  | GitHub Actions Self-hosted Runner CI/CD | ● |  |  |  |
|  | ngrok HTTPS Tunnel（LINE Bot Webhook） | ● |  |  |  |
| 測試 驗證 | 後端API測試 | ● |  |  |  |
|  | AI問答測試 | ● |  | ○ |  |
|  | LINE Bot流程測試 | ● |  | ○ |  |
|  | Demo Seed與MVP驗收測試 | ● |  | ○ |  |
| 文件 撰寫 | 第1章前言 |  | ● |  |  |
|  | 第2章營運計畫 |  | ● |  |  |
|  | 第3章系統架構 | ● |  |  |  |
|  | 第4章專案時程與組織分工 | ● |  |  |  |
|  | 第5章需求模型 |  | ● |  |  |
|  | 第6章設計模型 | ● |  |  |  |
|  | 第7章實作模型 | ● |  |  |  |
|  | 第8章資料庫設計 | ● |  | ○ |  |
|  | 統整 | ○ | ● |  |  |
|  | README、Swagger與架構文件維護 | ● |  |  |  |
|  | ESG論文統整 |  | ● |  |  |
| 美術 設計 | Logo設計 |  |  |  | ● |
|  | 前端静態圖片與圖示資源製作 |  |  |  | ● |
|  | 名牌設計與製作 |  |  |  | ● |
| 報告 | 簡報製作 |  |  |  | ● |

表4-2-2組員工作內容與貢獻度

| 序號 | 姓名 | 工作內容 | 貢獻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 組長 11246084 鍾百陶 | 系統規劃：MVP範圍、系統架構、AI問答與影片處理流程 前端：教師上傳／處理狀態頁、管理員資料管理頁、LINE QR code與綁定頁面 後端與資料庫：統計／後台／問題紀錄API、向量搜尋與答案生成、MongoDB模型、向量結構、Vector Search索引 | 25% |
| 2 | 組員 11246062 邱偉豪 | 後端：API架構、JWT、課程／影片／AI問答／LINE相關API、Demo Seed工具 部署：VM、Nginx、PM2、GitHub Actions CI/CD、ngrok 測試：後端、AI問答、LINE流程自動化測試 文件：第3、4、6、7、8章及README、Swagger、會議紀錄 | 25% |
| 3 | 組員 11246064 張庭語 | AI模組：音訊抽取、Whisper STT、逐字稿Chunking、Gemini Embedding、STT輸出、暫存清理 系統規劃：RAG檢索流程 文件：第1、2、5章、論文章節統整 | 25% |
| 4 | 組員 11246085 張家瑜 | 前端：首頁、登入、Dashboard、學生課程／影片／AI問答頁、教師與管理員儀表板 UI/UX：整體視覺、3D Button、Bubble Scene動態背景 系統規劃：角色分流架構 美術：Logo設計、名牌設計與製作 報告：簡報製作 | 25% |
| 總計 |  |  | 100% |

上傳GitHub紀錄

11246062邱偉豪

11246085張家瑜

11246064 張庭語

11246084鍾百陶

圖4-3-1上傳GitHub紀錄

圖4-3-2 11246062邱偉豪上傳GitHub紀錄

圖4-3-3 11246084鍾百陶上傳GitHub紀錄

圖4-3-4 11246085張家瑜上傳GitHub紀錄

圖4-3-5 11246064張庭語上傳GitHub紀錄

從2026/03/22開始全組使用Github協同管理，故Github上傳筆數較少。

需求模型

使用者需求

FocusFlow主要目標為協助學生在長篇課程影片中快速查找重點，並透過AI問答與影片時間段回覆，降低課後複習與考前查找的時間成本。系統使用者主要包含學生、教師、管理員，以及作為外部互動入口的LINE Bot。學生可透過網頁影片下方提問區塊或LINE Bot進行提問；教師負責建立課程、上傳教學影片並查看影片處理狀態；管理員則負責系統資料與使用者管理。

表5-1-1功能性需求表

| Use Case | 需求 |
| --- | --- |
| 登入系統 | 使用者可透過帳號登入FocusFlow系統，系統會依照使用者角色導向對應的操作頁面。學生、教師與管理員登入後，會看到符合其權限的課程、影片或管理功能。 |
| 查看課程列表 | 學生可查看自己可存取的課程，作為進入課程影片與提問功能的入口。教師則可查看自己建立或管理的課程，以便後續新增影片與追蹤處理狀態。 |
| 查看課程影片 | 學生可進入課程影片頁面觀看教學影片，並在觀看過程中針對不理解或想複習的內容進行提問。此功能是學生進行影片學習與AI問答的主要入口。 |
| 建立課程 | 教師可建立課程資料，作為教學影片與學習內容的管理單位。課程建立後，教師可將相關教學影片加入課程中，提供學生後續觀看與查詢。 |
| 上傳教學影片 | 教師可將教學影片加入課程中，讓系統進行後續影片處理。影片上傳後，系統會保存影片資料，並作為後續逐字稿、片段切分與問答索引建立的來源。 |
| 查看影片處理狀態 | 教師可查看影片目前處理階段，例如等待處理、處理中、處理完成或處理失敗。透過處理狀態，教師可確認影片是否已可提供學生進行問答與複習使用。 |
| 管理課程影片 | 教師可管理自己課程中的影片資料，包含確認影片是否成功加入課程，以及是否完成處理。此功能可協助教師維持課程影片資料的完整性。 |
| 影片內容處理 | 系統可將教學影片轉換為逐字稿、影片片段與可查詢索引，使原本較難搜尋的長影片內容能支援後續AI問答。此需求是FocusFlow能提供影片時間段回覆的基礎。 |
| 綁定LINE帳號 | 學生可將FocusFlow帳號與LINE帳號綁定，使系統能辨識LINE使用者對應的學生身份。完成綁定後，學生即可透過LINE Bot作為網頁之外的提問入口。 |
| 在影片下方提問 | 學生可在系統網頁的影片下方提問區塊輸入問題，針對目前觀看的課程影片進行查詢。系統會依據問題搜尋相關影片片段，協助學生快速找到重點內容。 |
| 透過LINE Bot提問 | 學生完成LINE綁定後，可透過LINE Bot輸入課程相關問題。此功能讓學生不一定要進入網頁，也能透過熟悉的LINE介面進行課程複習與提問。 |
| 取得回答與對應影片時間段 | 系統可根據學生問題搜尋相關影片片段，回傳回答與原影片對應時間段。學生可依照回覆回到影片中的重點段落，確認教師完整講解內容。 |
| 記錄提問與使用紀錄 | 系統可記錄學生提問、回答結果與互動紀錄，作為後續學習分析與系統優化的基礎。透過紀錄資料，未來也可協助教師了解學生常見問題與學習需求。 |
| 管理使用者資料 | 管理員可查看與管理系統中的使用者資料，以維持帳號與權限設定正常。此功能可協助平台進行基本使用者維護與角色管理。 |
| 管理課程與影片資料 | 管理員可查看與管理系統中的課程及影片資料，協助維持平台資料完整性。當課程或影片資料異常時，管理員可進行檢查與維護。 |

使用個案圖（Use Case diagram）

本系統使用個案圖主要呈現Student、Teacher、Admin與LINE Bot之間的功能關係：

Student為主要學習者，可查看課程影片、在網頁影片下方提問，也可綁定LINE後透過LINE Bot提問。

Teacher主要負責建立課程、上傳教學影片與查看影片處理狀態。

Admin則負責管理使用者、課程與影片資料。

- LINE Bot作為外部提問入口，負責接收學生訊息並回傳系統產生的回答與影片時間段。

表5-2-1使用個案圖角色說明

| Actor | 說明 |
| --- | --- |
| Student | 學生，主要學習者，可查看課程影片、提問、綁定LINE。 |
| Teacher | 教師，負責建立課程、上傳教學影片、查看影片處理狀態。 |
| Admin | 管理員，負責管理使用者、課程與影片資料。 |
| LINE Bot | 外部互動入口，接收學生問題並回傳回答與影片時間段。 |

圖5-2-1使用個案圖

圖5-2-1為FocusFlow使用個案圖，主要呈現學生、教師、管理員與LINE Bot之間的功能關係。學生可透過學生端登入窗口，查看課程列表與課程影片，並可在影片下方提問；完成LINE帳號綁定後，也能透過LINE Bot進行課程問答。教師可透過教師端登入窗口，建立課程、上傳教學影片、查看影片處理狀態並管理課程影片。管理員可透過管理員端登入窗口，管理使用者、課程與影片資料。LINE Bot作為外部提問入口，協助學生進行帳號綁定與課程問答，並將系統產生的回答與對應影片時間段回傳給學生。

使用個案描述（Activity diagram）

本節依據前述使用者需求與使用個案圖，針對FocusFlow主要功能流程進行使用個案描述。使用個案描述主要用來說明不同角色在系統中的操作步驟，以及系統對應的回應方式。本系統主要使用情境包含使用者登入、教師建立課程與上傳影片、學生綁定LINE帳號、學生透過網頁或LINE Bot進行提問，以及管理員管理系統資料等功能。

表5-3-1使用者登入系統與查看對應資料

| 使用個案名稱：各使用者身分登入系統與查看對應資料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行為者 | Student、Teacher、Admin |  |
| 前提 | 使用者已擁有系統帳號 |  |
| 結束狀態 | 使用者成功登入系統，並進入符合角色權限的操作頁面 |  |
| 事件路徑： |  |  |
| Actor動作 |  | 系統回應 |
| 使用者進入FocusFlow登入頁面 |  | 系統顯示登入畫面 |
| 使用者輸入帳號與密碼 |  | 系統驗證帳號密碼是否正確 |
| 使用者點擊登入 |  | 系統依照使用者角色導向對應頁面 |
| 學生登入後查看可存取課程與影片 |  | 系統顯示學生可查看的課程列表與影片資料 |
| 教師登入後查看自己建立或管理的課程 |  | 系統顯示教師課程管理頁面 |
| 管理員登入後查看系統管理資料 |  | 系統顯示使用者、課程與影片管理頁面 |

表5-3-2教師建立課程與上傳教學影片

| 使用個案名稱：教師建立課程與上傳教學影片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行為者 | Teacher |  |
| 前提 | 教師已登入系統，並具備課程管理權限 |  |
| 結束狀態 | 課程與教學影片資料成功建立，影片進入處理流程 |  |
| 事件路徑： |  |  |
| Actor動作 |  | 系統回應 |
| 教師進入課程管理頁面 |  | 系統顯示教師目前建立或管理的課程資料 |
| 教師點擊建立課程 |  | 系統顯示課程建立表單 |
| 教師輸入課程名稱、課程說明等資料 |  | 系統儲存課程資料 |
| 教師於課程中上傳教學影片 |  | 系統儲存影片資料，並將影片加入指定課程 |
| 教師查看影片處理狀態 |  | 系統顯示影片目前處理階段，例如等待處理、處理中、處理完成或處理失敗 |
| 影片完成處理後 |  | 系統產生可供學生提問使用的影片片段與索引資料 |

表5-3-3查看影片處理狀態

| 使用個案名稱：查看影片處理狀態 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行為者 | Teacher |  |
| 前提 | 教師已登入系統，且課程中已有上傳影片 |  |
| 結束狀態 | 教師了解影片目前處理階段 |  |
| 事件路徑： |  |  |
| Actor動作 |  | 系統回應 |
| 教師進入課程管理頁面 |  | 系統顯示教師管理的課程清單 |
| 教師選擇指定課程 |  | 系統顯示該課程中的影片資料 |
| 教師查看影片處理狀態 |  | 系統顯示影片狀態，例如等待處理、處理中、已完成或處理失敗 |
| 若影片已完成處理 |  | 系統標示該影片可供學生進行問答 |
| 若影片處理失敗 |  | 系統顯示失敗狀態，供教師後續確認或重新處理 |

表5-3-4學生綁定LINE帳號

| 使用個案名稱：學生綁定LINE帳號 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行為者 | Student、LINE Bot |  |
| 前提 | 學生已登入FocusFlow系統，且尚未完成LINE帳號綁定 |  |
| 結束狀態 | 學生的FocusFlow帳號與LINE帳號成功綁定 |  |
| 事件路徑： |  |  |
| Actor動作 |  | 系統回應 |
| 學生進入系統中的LINE綁定頁面 |  | 系統產生LINE綁定資訊，例如：QR Code |
| 學生開啟LINE Bot並傳送綁定資訊 |  | LINE Bot接收學生傳送的綁定資訊 |
| 系統驗證綁定資訊是否有效 |  | 若驗證成功，系統將LINE userId與學生帳號連結 |
| LINE Bot回覆綁定結果 |  | 系統顯示或回傳綁定成功訊息 |
| 若綁定資訊錯誤或過期 |  | LINE Bot回覆綁定失敗，並提示學生重新取得綁定資訊 |

表5-3-5學生於網頁影片下方提問

| 使用個案名稱：學生於網頁影片下方提問 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行為者 | Student |  |
| 前提 | 學生已登入系統，並進入可觀看的課程影片頁面 |  |
| 結束狀態 | 學生取得與問題相關的回答及對應影片時間段 |  |
| 事件路徑： |  |  |
| Actor動作 |  | 系統回應 |
| 學生進入課程影片頁面 |  | 系統顯示課程影片與影片下方提問區塊 |
| 學生觀看影片並於提問區輸入問題 |  | 系統接收學生問題 |
| 學生送出問題 |  | 系統依據目前課程與影片內容搜尋相關影片片段 |
| 系統產生回答與對應影片時間段 |  | 系統於網頁介面顯示回答內容與影片時間位置 |
| 學生點擊或查看對應時間段 |  | 系統協助學生回到原影片中的相關講解段落 |

表5-3-6學生透過LINE Bot提問

| 使用個案名稱：學生透過LINE Bot提問 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行為者 | Student、LINE Bot |  |
| 前提 | 學生已完成LINE帳號綁定，且系統可判斷學生可提問的課程範圍 |  |
| 結束狀態 | 學生透過LINE Bot取得回答與對應影片時間段 |  |
| 事件路徑： |  |  |
| Actor動作 |  | 系統回應 |
| 學生開啟LINE Bot |  | LINE Bot等待學生輸入問題 |
| 學生輸入想複習的課程問題 |  | LINE Bot接收問題並傳送至FocusFlow系統 |
| 系統查詢學生LINE綁定資料 |  | 系統確認該LINE使用者對應的FocusFlow學生帳號 |
| 系統判斷學生可提問的課程範圍 |  | 系統搜尋相關影片片段 |
| 系統產生回答與對應影片時間段 |  | LINE Bot回傳回答與影片時間位置給學生 |
| 學生依據回覆內容進行複習 |  | 學生可回到原影片對應段落確認完整說明 |

表5-3-7取得回答與對應影片時間段

| 使用個案名稱：取得回答與對應影片時間段 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行為者 | Student |  |
| 前提 | 學生已透過系統網頁或LINE Bot提出問題 |  |
| 結束狀態 | 學生取得回答，並能回到原影片對應段落確認內容 |  |
| 事件路徑： |  |  |
| Actor動作 |  | 系統回應 |
| 學生提出問題 |  | 系統接收問題並判斷提問來源 |
| 系統查詢相關課程與影片資料 |  | 系統搜尋與問題相關的影片片段 |
| 系統整理回答內容 |  | 系統產生回答與對應影片時間段 |
| 學生查看回答內容 |  | 系統提供原影片對應時間段，協助學生回到影片重點位置 |
| 若查無相關片段 |  | 系統回覆未找到明確結果，並建議學生調整提問方式 |

表5-3-8管理員管理使用者資料

| 使用個案名稱：管理員管理使用者資料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行為者 | Admin |  |
| 前提 | 管理員已登入系統，並具備管理權限 |  |
| 結束狀態 | 管理員完成使用者資料查看或維護 |  |
| 事件路徑： |  |  |
| Actor動作 |  | 系統回應 |
| 管理員進入系統管理頁面 |  | 系統顯示管理功能選單 |
| 管理員選擇使用者管理功能 |  | 系統顯示使用者資料列表 |
| 管理員查看指定使用者資料 |  | 系統顯示該使用者帳號、角色與相關資料 |
| 管理員依需求進行資料維護 |  | 系統更新並保存使用者資料 |

表5-3-9管理員管理課程與影片資料

| 使用個案名稱：管理員管理課程與影片資料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行為者 | Admin |  |
| 前提 | 管理員已登入系統，並具備管理權限 |  |
| 結束狀態 | 管理員完成課程與影片資料查看或維護 |  |
| 事件路徑： |  |  |
| Actor動作 |  | 系統回應 |
| 管理員進入系統管理頁面 |  | 系統顯示管理功能選單 |
| 管理員選擇課程管理或影片管理功能 |  | 系統顯示課程或影片資料列表 |
| 管理員查看指定課程或影片資料 |  | 系統顯示課程名稱、影片資料與處理狀態 |
| 管理員依需求進行資料維護 |  | 系統更新並保存課程或影片資料 |

分析類別圖（Analysis class diagram）

圖5-4-1為FocusFlow系統分析類別圖，呈現系統需求階段的主要概念類別與其關聯。圖中以使用者為核心，並依角色區分為學生、教師與管理員。學生可查看課程、觀看影片、提出問題並綁定LINE；教師可建立課程、上傳影片與管理影片；管理員則負責管理使用者、課程、影片與查看系統紀錄。

在課程與影片關係中，一位教師可建立多門課程，每門課程可包含多部影片。影片可由本機上傳或YouTube URL建立，並透過AI處理流程進行語音辨識、影片分段、向量產生與資料庫寫入。處理完成後，每部影片可產生多個影片片段，影片片段包含起訖秒數、文字內容與向量資料，作為後續問答檢索的依據。

在問答流程中，學生可針對課程提出提問紀錄，系統會依據問題內容搜尋相關影片片段，並產生回答內容。因此，提問紀錄會連結到課程與影片片段，用以表示回答來源與時間戳依據。LINE綁定則用於連結學生帳號與LINE使用者身份，使學生可透過LINE Bot選擇課程並提出問題。

此外，使用紀錄用於記錄使用者在系統中的互動行為，例如登入、觀看影片、提出問題與查看片段等，作為後續統計與管理功能的基礎。本圖屬於需求分析階段的概念模型，重點在於描述系統中的主要類別、屬性、操作與資料流向，並非傳統關聯式資料庫ERD；後續MongoDB collection設計將以此圖作為基礎進一步細化。

圖5-4-1系統分析類別圖

設計模型

循序圖（Sequential diagram）與通訊圖（Communication diagram）

圖6-1-1為使用者登入與註冊流程的循序圖，描述使用者在FocusFlow前端登入頁或註冊頁輸入帳號資料後，系統如何與後端API及資料庫互動。當使用者送出資料後，後端會查詢使用者帳號、驗證密碼或建立新帳號。若驗證成功，系統會產生JWT token，並依照使用者角色進入學生、教師或管理員首頁；若驗證失敗，系統會回傳錯誤訊息並顯示於畫面上。[1]

圖6-1-1循序圖-使用者登入與註冊

圖6-1-2為教師上傳影片與系統處理流程的循序圖。教師在課程影片畫面上傳本機影片或輸入YouTube URL後，前端會將影片資料送至後端API。後端建立影片資料並將處理狀態設為queued，接著啟動AI Pipeline。AI Pipeline會進行語音轉文字、分段與embedding建立，並將影片片段與索引資料寫入資料庫。若處理成功，影片狀態會更新為completed；若處理失敗，則更新為failed並提供重試依據。

圖6-1-2循序圖-教師上傳影片與系統處理

圖6-1-3為學生於網頁提問的循序圖。學生在影片問答畫面輸入課程問題後，系統會將課程編號與問題送至後端API。後端先檢查學生是否具有該課程的存取權，並確認影片片段是否已完成索引。若找到相關片段，AI問答模組會依據片段文字產生回答，系統再儲存提問紀錄並回傳回答與影片時間段；若找不到相關片段，則回覆無足夠資料的提示訊息。

圖6-1-3循序圖-學生網頁提問

圖6-1-4為LINE Bot提問流程的循序圖。學生可透過LINE Bot傳送綁定碼、切換課程或直接輸入課程問題。LINE Bot會將事件送至後端Webhook，後端先查詢使用者是否完成LINE綁定與課程選擇。若已完成綁定與選課，系統會呼叫AI問答模組查詢相關影片片段並產生答案，再將答案、秒數與影片連結回傳給學生；若尚未綁定或未選課，則回覆操作提示。

圖6-1-4循序圖-LINE Bot提問

圖6-1-5為管理員資料管理流程的循序圖。管理員進入管理後台後，可查詢使用者、課程、影片與系統使用紀錄。系統會向資料庫取得統計與清單資料並顯示於後台畫面。若管理員停用使用者或調整角色，後端會更新使用者資料；若管理員刪除影片，後端會刪除影片與對應片段資料，並回傳操作結果。

圖6-1-5循序圖-管理員資料管理

設計類別圖（Design class diagram）

圖6-2-1為FocusFlow的設計類別圖，呈現系統主要資料類別與彼此關係。使用者類別依角色區分為學生、教師與管理員。教師可建立多門課程，課程可包含多支影片；影片經AI Pipeline處理後會切分為多個影片片段，片段中包含逐字稿、開始秒數、結束秒數與向量資料。學生可透過網頁或LINE Bot提問，系統會建立提問紀錄並連結命中的影片片段，同時記錄使用紀錄以支援後續統計與管理。[1]

圖6-2-1設計類別圖

圖6-2-2為學生透過LINE Bot完成一次提問後的設計物件圖。此圖以實際執行時的資料實例說明物件關係：學生物件已完成LINE綁定，並將目前課程指向課程A；課程A包含已處理完成的影片A；影片A產生片段A；當學生提出問題後，系統建立提問A，並將該提問連結至命中的片段A。[1]

圖6-2-2設計物件圖-LINE提問完成後的資料實例

實作模型

佈署圖（Deployment diagram）

圖7-1-1為本系統的佈署圖，分為客戶端、外部平台、校內伺服器與資料/AI服務四層。使用者透過瀏覽器（React19+ViteSPA）或LINE App進入系統：網頁請求由Nginx（port80）作為對外入口接收，再以/api/*Reverse Proxy轉送至Rocky Linux虛擬機（140.131.115.105）上以PM2常駐的Node.js/Express後端（port4000），處理JWT驗證、課程影片管理與QA問答；LINE Webhook則透過ngrok HTTPS Tunnel轉入同一後端。影片建立後由AI Pipeline Runtime執行Faster-Whisper STT、分段與Gemini Embedding，並將片段寫入MongoDB Atlas；QA問答則由後端呼叫Gemini API生成答案。GitHub Repository於push to main時觸發self-hosted GitHub Actions Runner，自動執行git pull、build與pm2restart完成持續部署。[1]

圖7-1-1佈署圖

套件圖（Package diagram）[1]

圖7-2-1為本系統前端介面所使用的套件圖。React（19.2.4）為前端主要UI框架，Vite（8.0.4）負責開發伺服器與前端建置流程；three（0.183.2）與GSAP（3.14.2）用於登入頁與互動場景的視覺效果；qrcode.react（4.2.0）則用於產生LINE綁定QR Code。透過這些套件，系統能提供教師、學生與管理員三種角色介面，並支援影片播放、課程管理、問答與LINE綁定流程。

圖7-2-1套件圖-前端介面

圖7-2-2為本系統Web API服務所使用的套件圖。Express（4.19.2）為主要後端框架，用於建立RESTful API；Mongoose（8.13.2）負責MongoDB Schema、索引與資料存取；jsonwebtoken（9.0.2）用於JWT登入驗證與角色權限控管；multer（2.0.0）負責教師上傳本機影片檔案；swagger-ui-express（5.0.1）則提供API文件介面。透過這些套件的整合，後端能支援登入註冊、課程影片管理、QA提問、LINE Webhook、統計與後台管理功能。

圖7-2-2套件圖-Web API服務

圖7-2-3為本系統AI影片處理流程所使用的套件圖。faster-whisper（>=1.1.0）負責將影片音訊轉換為逐字稿；yt-dlp（>=2026.3.17）用於下載YouTube影片音訊；imageio-ffmpeg（>=0.5.1）支援音訊抽取與媒體處理；rapidfuzz（>=3.13.0）用於專有名詞與逐字稿修正；google-genai（>=1.0.0）負責Gemini Embedding與多模態處理；numpy（>=1.26.4）則支援向量與數值運算。這些套件共同完成影片轉文字、分段、向量化與後續問答檢索所需的資料準備。

圖7-2-3套件圖-AI影片處理

圖7-2-4為本系統資料儲存與管理所使用的套件圖。後端透過mongodb（7.1.1）與Mongoose models連接MongoDB，管理users、courses、videos、questions、usage_logs與video_segments_text等資料；AI Pipeline則透過pymongo（>=4.11.0）將逐字稿、分段與embedding寫入資料庫。系統設計上支援MongoDB Atlas Vector Search作為向量檢索來源，也可依環境設定切換至memory模式進行本機檢索，以支援開發測試與展示環境。.

圖7-2-4套件圖-資料儲存與管理

圖7-2-5為本系統LINE整合與QA問答所使用的套件圖。LINE Messaging API用於接收學生訊息、課程選擇post back與回覆答案；Node.js fetch負責後端呼叫LINE Reply API；Gemini2.5Flash用於依據檢索片段產生grounded answer；gemini-embedding產生3072維query embedding，與影片片段embedding進行語意比對；questions與usage_logs則記錄學生提問、答案、命中片段、runtime訊號與使用行為。透過這些套件與服務的整合，學生可在網頁或LINE Bot中取得含影片時間戳的回答。

圖7-2-5套件圖-LINE整合與QA

元件圖（Component diagram）

圖7-3-1為FocusFlow系統的元件圖，說明各功能模組的組成與層級關係。以「登入」為核心，使用者進入系統後會依照角色分流至學生、教師或管理員介面。使用者管理包含帳號註冊、JWT驗證、個人資料與角色權限控管；課程與影片管理包含課程CRUD、影片上傳、YouTube URL建立、影片播放、觀看進度與處理狀態；問答與外部互動包含提問API、片段檢索、答案生成、提問紀錄、LINE綁定、課程切換與LINE提問回覆。AI Pipeline則負責Faster-Whisper STT、文字分段、Gemini Embedding與MongoDB寫入。[1]

圖7-3-1元件圖

狀態機（State machine）或時序圖（Timing diagram）[1]

圖7-4-1為登入流程的狀態機，描述使用者從開啟登入頁、輸入Email與密碼，到系統驗證帳密並導向角色頁面的流程。若驗證成功，後端會回傳JWT，前端依使用者角色進入學生、教師或管理員頁面；若驗證失敗，系統會顯示錯誤訊息並回到輸入狀態，讓使用者重新嘗試。

圖7-4-1狀態機-登入

圖7-4-2為帳號註冊流程的狀態機，描述使用者從開啟註冊頁、輸入姓名、Email、角色、密碼與確認密碼，到送出資料後由後端驗證與建立帳號的流程。若資料驗證成功，系統會儲存使用者資料並回傳JWT，使使用者完成註冊後直接登入；若欄位缺漏、Email重複或密碼不一致，系統會顯示錯誤訊息並返回註冊頁讓使用者修正。

圖7-4-2狀態機-帳號註冊

圖7-4-3為影片處理流程的狀態機，描述教師建立本機影片或YouTube URL後，影片從queued進入processing，再由AI Pipeline完成STT、分段、embedding與MongoDB寫入的流程。若處理成功，狀態會轉為completed，學生即可在課程中提問並取得時間戳答案；若啟動失敗、STT失敗、Gemini Embedding失敗或資料庫寫入失敗，狀態會轉為failed，教師或管理員可執行retry重新排入queued。

圖7-4-3狀態機-影片處理流程

圖7-4-4為學生提問與QA回答流程的狀態機，描述學生從網頁或LINE Bot輸入問題後，系統驗證登入狀態與課程權限，建立可搜尋範圍，再產生query embedding並搜尋相關影片片段。若找到可用片段，系統會使用Gemini依據片段生成答案；若沒有足夠資料，則回傳保守提示或無資料訊息。最後系統會將問題、答案、命中片段與runtime訊號寫入questions與usage_logs，並在前端或LINE中顯示答案與影片時間戳。

圖7-4-4狀態機-學生提問與QA回答

圖7-4-5為LINE Bot對話流程的狀態機，描述學生從尚未綁定LINE帳號開始，透過一次性綁定碼完成帳號連結，接著輸入「切換課程」並選擇可提問課程的流程。當學生已選定課程後，一般文字訊息會被視為課程問題並呼叫QA服務；若QA成功，LINE Bot會回覆答案與影片時間戳連結，若runtime設定或外部服務失敗，則回覆錯誤提示並保持在已選課程狀態，等待下一次操作。

圖7-4-5狀態機-LINE Bot對話流程

資料庫設計

資料庫關聯表

本系統使用MongoDB作為主要資料庫，資料關係不完全等同於傳統關聯式資料庫的外鍵約束；正式關聯以後端Mongoose models、Service邏輯與MongoDB Index設定共同維護。圖8-1-1呈現初評階段系統的主要資料參考關係，並保留Pipeline產物與Legacy快取資料的邊界。[3]

圖8-1-1MongoDB Collection Relationship Diagram

表8-1-1主要資料關係摘要

| 範圍 | 主要關係 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 課程管理 | users(teacher) → courses → videos | 教師建立課程，課程包含影片。 |
| 修課關係 | users(student) ↔ courses，透過 enrollments 連接 | 學生與課程為多對多關係。 |
| 問答紀錄 | users + courses → questions | 每筆提問綁定提問者與課程。 |
| 文字檢索 | questions → video_segments_text | AI 回答會記錄命中的文字片段與時間戳。 |
| 使用紀錄 | users + courses → usage_logs | 記錄登入、觀看、提問與點擊行為。 |
| Pipeline產物 | videos.videoId → transcripts_normalized / video_segments | Pipeline 使用字串 ID 串接逐字稿與向量片段。 |
| LINE 綁定 | users → line_bind_tokens | 使用一次性 token 完成 LINE 帳號綁定。 |
| Legacy 快取 | video_segments_text → clips | clips 為精華片段快取，非正式權威資料來源。 |

補充限制如下：

- enrollments.studentId+courseId應維持唯一，避免學生重複修同一門課。

- questions.sourceUsagelogId使用sparse unique/partial index，避免同一筆usage log重複對應多筆question。

- line_bind_tokens.expiresAt使用TTL index，過期後由MongoDB自動清除。

- video_segments_text.embedding對應Atlas Vector Search index，供QA檢索使用。

表格及其Metadata

users用於記錄系統使用者帳號、角色、LINE綁定與對話狀態。courses記錄教師建立的課程、課程狀態與引用影片清單。videos記錄App上傳影片與Pipeline metadata，並保留影片處理狀態。video_segments_text記錄文字片段、時間戳與text embedding，供MVP QA檢索使用。enrollments記錄學生與課程的修課關係。questions記錄學生提問、AI回答、命中片段與runtime metadata。clips為Legacy/optional快取層，非正式權威資料來源。usage_logs記錄登入、觀看、提問與精華片段點擊等使用行為。line_bind_tokens記錄LINE一次性綁定token與過期時間。term_dictionary、transcripts_normalized、video_segments_audio與video_segments_video為STT/AI Pipeline輔助、產物或Phase2多模態檢索預留資料。[3]

本系統使用MongoDB為主要資料庫，因此以MongoDB/Mongoose的資料型態表示，例如ObjectId、String、Number、Boolean、Date、Array、Embedded Document與Mixed。資料長度若未固定限制，則以「-」表示；ObjectId欄位長度以24表示，代表MongoDB標準24位十六進位值。允許空值欄位僅標示「否」；空白代表可為null或非必填。備註欄以短標記呈現，例如PK、FK、UK、IDX、TTL、VECTOR。

表8-2-1資料表

| 資料表編號 | 資料表英文名稱 | 資料表中文名稱 |
| --- | --- | --- |
| 01 | users | 使用者資料 |
| 02 | courses | 課程資料 |
| 03 | videos | 影片資料 |
| 04 | video_segments_text | 文字片段向量資料 |
| 05 | enrollments | 修課紀錄 |
| 06 | questions | 提問紀錄 |
| 07 | clips | 精華片段快取（Legacy快取） |
| 08 | usage_logs | 使用紀錄 |
| 09 | line_bind_tokens | LINE綁定Token |
| 10 | term_dictionary | 專有名詞詞庫（Pipeline輔助） |
| 11 | transcripts_normalized | 正規化逐字稿（Pipeline產物） |
| 12 | video_segments_audio | 音訊片段向量資料（Pipeline預留） |
| 13 | video_segments_video | 影片片段向量資料 （為後續階段多模態檢索規劃，主流程未使用） |

表8-2-2資料表描述-01使用者資料

| 中文名稱 | 使用者資料 |  |  | 資料表編號 |  | 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | users |  |  | 主索引 |  | _id |  |  |
| 資料檔陳述 | 記錄系統使用者帳號、角色、LINE綁定與LINE對話狀態 |  |  |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許空值 |  | 中文 |  | 備註 | 預設值 |
| _id | ObjectId | 24 | 否 |  | 使用者唯一識別碼 |  | PK | 自動 |
| name | String | - | 否 |  | 使用者顯示名稱 |  | required | - |
| email | String | - | 否 |  | 電子郵件 |  | UK | - |
| passwordHash | String | 60 | 否 |  | bcrypt密碼雜湊值 |  | bcrypt | - |
| role | String | - | 否 |  | 角色 |  | enum | student |
| isActive | Boolean | - | 否 |  | 帳號是否啟用 |  | - | true |
| lineUserId | String | - |  |  | LINE平台使用者ID |  | UK，sparse | null |
| lineBindAt | Date | - |  |  | LINE完成綁定時間 |  | - | null |
| activeCourseId | ObjectId | 24 |  |  | LINE Bot目前選定課程 |  | FK | null |
| lineConversationState | String | - | 否 |  | LINE對話狀態 |  | enum | idle |
| lineConversationHistory | Array <Embedded Document> | - | 否 |  | LINE對話歷史 |  | max6 | [] |
| lineConversationHistory[].role | String | - |  |  | 對話角色 |  | enum | - |
| lineConversationHistory[].content | String | - |  |  | 對話內容 |  | - | - |
| createdAt | Date | - | 否 |  | 建立時間 |  | timestamps | 自動 |
| updatedAt | Date | - | 否 |  | 最後更新時間 |  | timestamps | 自動 |

表8-2-3資料表描述-02課程資料

| 中文名稱 | 課程資料 |  |  | 資料表編號 |  | 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | courses |  |  | 主索引 |  | _id |  |  |
| 資料檔陳述 | 記錄教師建立的課程、課程狀態與課程引用影片清單 |  |  |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許空值 |  | 中文 |  | 備註 | 預設值 |
| _id | ObjectId | 24 | 否 |  | 課程唯一識別碼 |  | PK | 自動 |
| title | String | - | 否 |  | 課程名稱 |  | required | - |
| description | String | - | 否 |  | 課程描述 |  | - | '' |
| teacherId | ObjectId | 24 | 否 |  | 開課教師ID |  | FK，IDX | - |
| videoIds | Array<ObjectId> | - | 否 |  | 課程引用影片ID清單 |  | FK | [] |
| status | String | - | 否 |  | 課程狀態 |  | enum | draft |
| deletedAt | Date | - |  |  | 軟刪除時間 |  | null表示未刪除 | null |
| createdAt | Date | - | 否 |  | 建立時間 |  | timestamps | 自動 |
| updatedAt | Date | - | 否 |  | 最後更新時間 |  | timestamps | 自動 |

表8-2-4資料表描述-03影片資料

| 中文名稱 | 影片資料 |  |  | 資料表編號 |  | 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | videos |  |  | 主索引 |  | _id |  |  |
| 資料檔陳述 | 記錄App-owned課程影片、影片來源、檔案路徑與STT Pipeline處理狀態；歷史Pipeline metadata影片作為橋接資料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許空值 |  | 中文 |  | 備註 | 預設值 |
| _id | ObjectId | 24 | 否 |  | 影片唯一識別碼 |  | PK | 自動 |
| courseId | ObjectId | 24 | 否 |  | 所屬課程ID |  | FK，IDX | - |
| title | String | - | 否 |  | 影片標題 |  | required | - |
| sourceType | String | - | 否 |  | 影片來源 |  | enum | upload |
| sourceUrl | String | - |  |  | 外部來源URL |  | - | null |
| videoId | String | - |  |  | Pipeline影片識別字串 |  | UK，sparse | - |
| fileName | String | - |  |  | 原始檔案名稱 |  | - | null |
| filePath | String | - |  |  | 後端儲存本機路徑 |  | - | null |
| audioPath | String | - |  |  | Pipeline抽出音訊路徑 |  | - | null |
| storagePath | String | - |  |  | 雲端儲存路徑 |  | 保留欄位 | null |
| durationSec | Number | - |  |  | 影片長度（秒） |  | min0 | null |
| week | Number | - |  |  | 課程週次 |  | min0 | null |
| lesson | Number | - |  |  | 課程節次 |  | min0 | null |
| videoSource | String | - |  |  | Pipeline端影片來源描述 |  | - | null |
| videoUrl | String | - |  |  | 對外播放URL |  | - | null |
| uploadedBy | ObjectId | 24 | 否 |  | 上傳者ID |  | FK | - |
| processing | Embedded Document | - | 否 |  | 處理流程子文件 |  | required | - |
| processing. status | String | - | 否 |  | 處理狀態 |  | enum | - |
| processing. errorMessage | String | - |  |  | 失敗錯誤訊息 |  | - | null |
| processing. errorCode | String | - |  |  | 失敗錯誤代碼 |  | - | null |
| processing. queuedAt | Date | - |  |  | 排入佇列時間 |  | - | null |
| processing. startedAt | Date | - |  |  | 開始處理時間 |  | - | null |
| processing. completedAt | Date | - |  |  | 完成時間 |  | - | null |
| processing. failedAt | Date | - |  |  | 失敗時間 |  | - | null |
| processing. attemptCount | Number | - | 否 |  | 重試次數 |  | min0 | 0 |
| deletedAt | Date | - |  |  | 軟刪除時間 |  | - | null |
| createdAt | Date | - | 否 |  | 建立時間 |  | timestamps | 自動 |
| updatedAt | Date | - | 否 |  | 最後更新時間 |  | timestamps | 自動 |

表8-2-5資料表描述-04文字片段向量資料

| 中文名稱 | 文字片段向量資料 |  |  | 資料表編號 |  | 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | video_segments_text |  |  | 主索引 |  | _id |  |  |
| 資料檔陳述 | 記錄影片逐字稿切分後的文字片段、時間戳與文字向量，供QA文字檢索使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許 空值 |  | 中文 |  | 備註 | 預設值 |
| _id | ObjectId | 24 | 否 |  | 片段唯一識別碼 |  | PK | 自動 |
| courseId | ObjectId | 24 |  |  | 所屬課程ID |  | IDX | null |
| segmentId | String | - |  |  | 片段ID |  | IDX | null |
| chunkId | String | - |  |  | Chunk唯一識別字串 |  | Pipeline | null |
| videoId | String | - |  |  | 對應影片識別字串 |  | IDX | null |
| startSec | Number | - |  |  | 起始時間（秒） |  | min0 | null |
| endSec | Number | - |  |  | 結束時間（秒） |  | min0 | null |
| text | String | - |  |  | 片段逐字稿文字 |  | - | null |
| corrections | Array<Mixed> | - | 否 |  | 詞彙修正紀錄 |  | legacygap | [] |
| embedding | Array<Number> | 3072 | 否 |  | 文字向量 |  | VECTOR | [] |
| createdAt | Date | - | 否 |  | 建立時間 |  | timestamps | 自動 |
| updatedAt | Date | - | 否 |  | 最後更新時間 |  | timestamps | 自動 |

表8-2-6資料表描述-05修課紀錄

| 中文名稱 | 修課紀錄 |  |  | 資料表編號 |  | 05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | enrollments |  |  | 主索引 |  | _id |  |  |
| 資料檔陳述 | 記錄學生與課程的修課關係、學習進度與LINE通知設定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許空值 |  | 中文 |  | 備註 | 預設值 |  |
| _id | ObjectId | 24 | 否 |  | 修課紀錄唯一識別碼 |  | PK | 自動 |  |
| studentId | ObjectId | 24 | 否 |  | 學生ID |  | FK，UK | - |  |
| courseId | ObjectId | 24 | 否 |  | 課程ID |  | FK，UK | - |  |
| enrolledAt | Date | - | 否 |  | 修課時間 |  | - | Date.now |  |
| progress | Number | - | 否 |  | 學習進度百分比 |  | 0-100 | 0 |  |
| lineNotify | Boolean | - | 否 |  | 是否啟用LINE通知 |  | - | false |  |
| createdAt | Date | - | 否 |  | 建立時間 |  | timestamps | 自動 |  |
| updatedAt | Date | - | 否 |  | 最後更新時間 |  | timestamps | 自動 |  |

表8-2-7資料表描述-06提問紀錄

| 中文名稱 | 提問紀錄 |  |  | 資料表編號 |  | 06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | questions |  |  | 主索引 |  | _id |  |  |
| 資料檔陳述 | 記錄學生提問、AI回答、命中片段、推論過程metadata與來源usage log |  |  |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許空值 |  | 中文 |  | 備註 | 預設值 |
| _id | ObjectId | 24 | 否 |  | 提問紀錄唯一識別碼 |  | PK | 自動 |
| userId | ObjectId | 24 | 否 |  | 提問者ID |  | FK，IDX | - |
| courseId | ObjectId | 24 | 否 |  | 提問所屬課程 |  | FK，IDX | - |
| question | String | - | 否 |  | 學生提問內容 |  | text IDX | - |
| answer | String | - | 否 |  | AI生成回答 |  | text IDX | '' |
| status | String | - | 否 |  | 回答狀態 |  | enum，IDX | answered |
| source | String | - | 否 |  | 提問來源 |  | enum，IDX | api |
| matchCount | Number | - | 否 |  | 相似片段命中數量 |  | min0 | 0 |
| topSegmentId | String | - |  |  | 最相似片段segmentId |  | IDX | null |
| matches | Array <Embedded Document> | - | 否 |  | 相似片段陣列 |  | embedded | [] |
| matches[]. segmentId | String | - |  |  | 命中片段ID |  | - | null |
| matches[]. videoId | String | - |  |  | 命中片段影片ID |  | - | null |
| matches[]. videoTitle | String | - |  |  | 命中影片標題 |  | - | null |
| matches[]. startSec | Number | - |  |  | 命中片段起始秒 |  | min0 | null |
| matches[]. endSec | Number | - |  |  | 命中片段結束秒 |  | min0 | null |
| matches[]. score | Number | - |  |  | 相似度分數 |  | - | null |
| runtime | Mixed | - | 否 |  | QA推論runtime metadata |  | - | {} |
| sourceUsage logId | ObjectId | 24 |  |  | 來源Usage logID |  | UK，sparse | undefined |
| askedAt | Date | - | 否 |  | 提問時間 |  | IDX | Date.now |
| createdAt | Date | - | 否 |  | 建立時間 |  | timestamps | 自動 |
| updatedAt | Date | - | 否 |  | 最後更新時間 |  | timestamps | 自動 |

表8-2-8資料表描述-07精華片段快取

| 中文名稱 | 精華片段快取 |  |  |  | 資料表編號 | 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | clips |  |  |  | 主索引 | _id |
| 資料檔陳述 | 記錄可重複使用的精華片段URL、跳轉連結與重點摘要，目前屬Legacy快取 |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許空值 | 中文 | 備註 | 預設值 |
| _id | ObjectId | 24 | 否 | Clip唯一識別碼 | PK | 自動 |
| segmentId | String | - | 否 | 對應片段ID | UK | - |
| courseId | ObjectId | 24 |  | 所屬課程ID | IDX | null |
| clipUrl | String | - | 否 | 精華影片URL | required | - |
| keyPoints | Array<String> | - | 否 | 重點條列文字 | - | [] |
| jumpUrl | String | - |  | 原始影片跳轉URL | - | null |
| hitCount | Number | - | 否 | 點擊次數 | min0 | 0 |
| createdAt | Date | - | 否 | 建立時間 | timestamps | 自動 |
| updatedAt | Date | - | 否 | 最後更新時間 | timestamps | 自動 |

表8-2-9資料表描述-08使用紀錄

| 中文名稱 | 使用紀錄 |  |  |  | 資料表編號 | 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | usage_logs |  |  |  | 主索引 | _id |
| 資料檔陳述 | 記錄登入、觀看、提問與精華片段點擊等使用行為 |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許空值 | 中文 | 備註 | 預設值 |
| _id | ObjectId | 24 | 否 | 日誌唯一識別碼 | PK | 自動 |
| userId | ObjectId | 24 | 否 | 觸發事件使用者ID | FK，IDX | - |
| courseId | ObjectId | 24 |  | 事件所屬課程ID | FK，IDX | null |
| event | String | - | 否 | 事件類型 | enum | - |
| durationSec | Number | - |  | 事件持續秒數 | min0 | null |
| metadata | Mixed | - | 否 | 額外metadata | - | {} |
| timestamp | Date | - | 否 | 事件發生時間 | IDX | Date.now |
| createdAt | Date | - | 否 | 建立時間 | timestamps | 自動 |
| updatedAt | Date | - | 否 | 最後更新時間 | timestamps | 自動 |

表8-2-10資料表描述-09LINE綁定Token

| 中文名稱 | LINE綁定Token |  |  |  | 資料表編號 | 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | line_bind_tokens |  |  |  | 主索引 | _id |
| 資料檔陳述 | 記錄LINE綁定流程使用的一次性token與過期時間 |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許空值 | 中文 | 備註 | 預設值 |
| _id | ObjectId | 24 | 否 | 綁定Token唯一識別碼 | PK | 自動 |
| token | String | 64 | 否 | 綁定用64字元十六進位字串 | UK | - |
| userId | ObjectId | 24 | 否 | 綁定對象使用者ID | FK | - |
| createdAt | Date | - | 否 | Token建立時間 | TTL | Date.now |
| expiresAt | Date | - | 否 | Token過期時間 | TTL IDX | - |

表8-2-11資料表描述-10專有名詞詞庫

| 中文名稱 | 專有名詞詞庫 |  |  |  | 資料表編號 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | term_dictionary |  |  |  | 主索引 | _id |
| 資料檔陳述 | 記錄STT文字正規化時使用的專有名詞、別名與可能誤辨識寫法 |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許空值 | 中文 | 備註 | 預設值 |
| _id | ObjectId | 24 | 否 | 詞庫紀錄唯一識別碼 | PK | 自動 |
| correct | String | - | 否 | 正確專有名詞 | IDX | - |
| alternatives | Array <String> | - | 否 | 可能誤辨識或替代寫法 | Pipeline | [] |
| aliases | Array <String> | - | 否 | 別名清單 | legacy | [] |
| updatedAt | Date | - | 否 | 最後更新時間 | Pipeline | - |

表8-2-12資料表描述-11正規化逐字稿

| 中文名稱 | 正規化逐字稿 |  |  |  | 資料表編號 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | transcripts_normalized |  |  |  | 主索引 | _id |
| 資料檔陳述 | 記錄STT後經過專有名詞修正與正規化的逐字稿片段，是Pipeline中間產物 |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許空值 | 中文 | 備註 | 預設值 |
| _id | ObjectId | 24 | 否 | 正規化逐字稿識別碼 | PK | 自動 |
| video_id | String | - | 否 | 對應影片識別字串 | UK | - |
| segments | Array <Embedded Document> | - | 否 | 正規化逐字稿片段陣列 | Pipeline | [] |
| segments[]. segment_id | String | - | 否 | 逐字稿片段ID | IDX | - |
| segments[]. start_sec | Number | - | 否 | 片段起始秒數 | Pipeline | - |
| segments[]. end_sec | Number | - | 否 | 片段結束秒數 | Pipeline | - |
| segments[]. text | String | - | 否 | 正規化後文字 | - | - |
| segments[]. original_text | String | - |  | 原始辨識文字 | - | - |
| segments[]. corrections | Array <Mixed> | - | 否 | 詞彙修正紀錄 | - | [] |

表8-2-13資料表描述-12音訊片段向量資料

| 中文名稱 | 音訊片段向量資料 |  |  |  | 資料表編號 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | video_segments_audio |  |  |  | 主索引 | _id |
| 資料檔陳述 | 預留儲存音訊片段與audioembedding，目前尚未接MVP QA主流程 |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許空值 | 中文 | 備註 | 預設值 |
| _id | ObjectId | 24 | 否 | 音訊片段唯一識別碼 | PK | 自動 |
| segment_id | String | - | 否 | 音訊片段ID | UK | - |
| video_id | String | - | 否 | 對應影片識別字串 | IDX | - |
| start_sec | Number | - | 否 | 片段起始秒數 | Pipeline | - |
| end_sec | Number | - | 否 | 片段結束秒數 | Pipeline | - |
| audio_path | String | - | 否 | 音訊片段檔案路徑 | - | - |
| embedding | Array <Number> | - | 否 | 音訊向量 | VECTOR預留 | - |

表8-2-14資料表描述-13影片片段向量資料

| 中文名稱 | 影片片段向量資料 |  |  |  | 資料表編號 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名稱 | video_segments_video |  |  |  | 主索引 | _id |
| 資料檔陳述 | 記錄影片切片、clip檔案路徑與videoembedding，預計提供Phase2多模態檢索使用 |  |  |  |  |  |
| 欄位名稱 | 資料型態 | 長度 | 允許空值 | 中文 | 備註 | 預設值 |
| _id | ObjectId | 24 | 否 | 影片片段唯一識別碼 | PK | 自動 |
| clip_id | String | - | 否 | 影片片段ID | UK | - |
| video_id | String | - | 否 | 對應影片識別字串 | IDX | - |
| start_sec | Number | - | 否 | 片段起始秒數 | Pipeline | - |
| end_sec | Number | - | 否 | 片段結束秒數 | Pipeline | - |
| clip_path | String | - | 否 | 影片片段檔案路徑 | - | - |
| embedding | Array <Number> | 3072 | 否 | 影片向量 | VECTOR預留 | - |

- 使用手冊

初評階段已完成系統頁面展示

學生儀表板

學生登入系統後，首先進入學生儀表板頁面，如圖 12-1-1所示。此頁面提供學生個人學習概況，包括最近提問次數、平均課程進度等資訊，協助學生掌握自身學習狀況。

此外，系統亦顯示目前修習課程之學習進度與近期提問紀錄，方便學生快速檢視過往查詢內容。頁面下方提供LINE Bot快速入口，學生可直接透過LINE進行課程問答與影片片段查詢。

圖 12-1-2 學生儀表板畫面

我的課程

如圖 12-1-3所示，學生可於我的課程頁面查看目前已加入之課程清單。系統顯示課程名稱與課程簡介，協助學生快速辨識課程內容。

每門課程皆提供進入課程及詢問助教功能。學生可直接進入課程觀看教材內容，或透過詢問助教功能取得專屬QR Code，快速切換至對應課程之LINE Bot 問答環境。

圖 12-1-3 我的課程畫面

LINE Bot 綁定

完成LINE綁定後可直接於LINE提問課程問題。

圖 12-1-4 LINE Bot 綁定畫面

網頁課程問答與影片片段回溯

學生進入課程後，可直接於課程頁面輸入問題進行AI問答。系統會根據影片逐字稿與向量資料庫進行語意檢索，回傳最相關答案，並列出命中片段與時間區間。學生可直接點擊對應片段回到影片講解位置進行複習，有效提升課後學習效率。

圖 12-1-5 網頁課程問答與影片片段回溯畫面

LINE Bot 課程切換

使用者於LINE Bot輸入課程切換指令後，系統會列出目前可使用之課程供選擇。完成切換後，後續所有提問皆會以所選課程之影片資料、逐字稿及向量資料庫作為檢索來源，以提升回答準確度並避免不同課程資料混淆。

圖 12-1-6 LINE Bot 課程切換畫面

LINE Bot 智慧問答

學生可直接於LINE Bot輸入自然語言問題。系統透過RAG技術檢索最相關之課程內容，再由大型語言模型產生回答，並回傳引用來源與影片時間區間，協助學生快速理解課程內容。

圖 12-1-7 LINE Bot 智慧問答畫面

教師儀表板

教師登入系統後，可於教師儀表板查看課程使用狀況，如圖 12-1-8所示。系統提供課程數量、影片數量、AI切片數量以及學生提問統計等資訊。

透過統計資料，教師可掌握學生學習需求與課程使用情況，作為後續教材改善與課程規劃之依據。

圖 12-1-8 教師儀表板畫面

課程管理

如圖 12-1-9所示，教師可於課程管理頁面新增、編輯及管理課程資料。系統提供課程名稱、課程狀態、影片數量及建立日期等資訊。

教師可依據教學需求建立不同課程，作為後續教材上傳與AI問答知識庫建置之基礎。

圖 12-1-9 課程管理畫面

影片上傳

教師可透過影片上傳功能新增教材內容，如圖 12-1-10所示。系統支援本機影片上傳與YouTube連結匯入兩種方式。

影片上傳完成後，系統將自動執行語音辨識、影片切片及向量嵌入（Embedding）等處理流程，建立AI檢索索引，供後續學生進行智慧問答與影片片段查詢。

圖 12-1-10 影片上傳畫面

系統總覽

管理員可即時監控系統運行狀態。

圖 12-1-11 系統總覽畫面

使用者管理

管理員可維護各類使用者帳號。

圖 12-1-12 使用者管理畫面

課程維護

管理員可新增、編輯與刪除課程。

圖 12-1-13 課程維護畫面

影片資料庫

管理員可查看影片與切片資料。

圖 12-1-14 影片資料庫畫面

使用統計

系統提供登入、提問與觀看統計。

圖 12-1-15 使用統計畫面

- 參考資料

| ### 序號 | ### 使用工具名稱 | ### 使用範圍及說明 | ### 頁碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### ChatGPT | ### 協助專題手冊文字草稿，以及第3、6、7章技術段落的措辭潤飾 | ### 12–17、32–45 |
| ### 2 | ### Notion AI | ### 協助會議紀錄整理、任務拆解、文件結構規劃 | ### 18–23 |
| ### 3 | ### Claude Code | ### 輔助後端Node.js+Express API、Mongoose Schema、AI Pipeline Python腳本的程式碼撰寫與重構 | ### 46–56 |
| ### 4 | ### Gemini | ### 協助會議紀錄語音轉文字與撰寫 | ### 65-78 |

Taiwan Online Education Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Provider, Technology, End-User, and Region, 2026-2034

會議記錄

國立臺北商業大學　資訊管理系

第1次專題討論　會議紀錄表[4]

| 會議日期：中華民國 115 年 01 月 22 日 | 會議地點：線上 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：邱偉豪 |
| 開會時間：10:00 | 散會時間：12：00 |
| 會議議題：讀書彙報(寒假_1th |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 本次會議主要說明神經網路與監督式學習的基本概念。教授指出，神經網路具有黑盒子特性，無法像傳統程式一樣手動寫出完整判斷規則，而是由模型從資料中自行學習特徵。 硬體方面，深度學習高度依賴 NVIDIA GPU，主要原因是 GPU 適合處理張量與矩陣運算，效率高於一般 CPU。模型設計方面，以 MNIST 為例，輸出層需設為 10 個神經元，對應 0 到 9 共 10 種分類結果。 教授也強調 Label 的重要性。Label 即標準答案，若資料沒有標籤，模型就無法計算 Loss，也無法透過反向傳播修正參數。因此專題選題時不能只看是否有資料，還要確認資料是否有對應標準答案，否則可能變成非監督式學習或需要大量人工標註。 二、決議事項 - 名詞統一使用台灣說法：啟動函數。 - GPU 對矩陣運算與張量處理非常重要。 - 監督式學習必須具備 Label，否則模型無法修正學習。 - 專題選題時需確認資料是否具備標準答案。 - 若資料無 Label，將增加人工標註成本與專題難度。 - 本次未完成報告內容，於下次會議繼續。 |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 01 月 27 日 下次會議內容：簡報製作 |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第2次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 01 月 27 日 | 會議地點：線上 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：邱偉豪 |
| 開會時間：14:00 | 散會時間：16:00 |
| 會議議題：讀書彙報(寒假_2th |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶 |  |
| 缺席人員：無 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 本次會議討論 NLP 與 CNN 的模型選擇策略。CNN 不只可用於影像，也能處理文字中的關鍵特徵，例如倒裝句、意圖判斷等，因此不一定所有 NLP 問題都需使用 LSTM。 CNN 架構方面，現代主流多採連續小卷積核堆疊，再搭配 Pooling，相較傳統大卷積可減少參數、增加非線性，並支援更深層網路。 教授也說明 AI 的核心挑戰是泛化性。模型容易因規則改變而失效，可透過 Dropout 與資料增強降低 Overfitting。實務部署上，模型訓練完成後需透過 Flask API 架設服務，才能整合成 Line Bot 等實際產品。 二、決議事項 - 期末專題選題應避免純計算或死記硬背型題目。 - 專題方向可朝泛化性高或具創意應用的主題發展。 - 技術學習需釐清 CNN 原理，如 Padding 與 Pooling。 - 題目確定後，可參考老師提供的範例與 AI 跨域班資料。 - 後續可使用本地端顯卡資源協助模型訓練。 |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 02 月 03 日 下次會議內容：簡報製作 |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第3次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 02 月 03 日 | 會議地點：線上 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：邱偉豪 |
| 開會時間：14:00 | 散會時間：16:00 |
| 會議議題：讀書彙報(寒假_3th |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶 |  |
| 缺席人員：無 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 進行簡報報告。 二、決議事項 下次開會時間 02 月 10 日 |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 02 月 10 日 下次會議內容：簡報製作 |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第4次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 02 月 10 日 | 會議地點：線上 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：邱偉豪 |
| 開會時間：14:00 | 散會時間：16:00 |
| 會議議題：讀書彙報(寒假_4th |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶 |  |
| 缺席人員：無 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 本次會議介紹生成式模型核心技術，包含 DeepDream、神經風格遷移、VAE 與 GAN 的運作原理與差異，並討論自編碼器的壓縮概念，以及 Temperature 參數如何影響生成結果的隨機性。 模型訓練方面，說明超參數優化、模型集成、混合精度與遷移學習等加速方法。遷移學習可重用預訓練模型已學到的通用特徵，縮短訓練時間。CNN 特徵提取則由淺層辨識線條、邊緣等基本元素，深層辨識較完整的物體特徵。 另有同學反映 API Key 出現 429 Error，老師說明免費版 API 有頻率與總量限制，付費版或教育版額度較高。 二、決議事項 - 下週因過年暫停會議一次。 - Temperature 相關內容可觀看老師錄製影片。 - 後續可透過實作調整 Temperature，觀察生成結果差異。 |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 02 月 24 日 |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第5次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 02 月 24 日 | 會議地點：線上 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：邱偉豪 |
| 開會時間：14:00 | 散會時間：16:00 |
| 會議議題：讀書彙報(過年後_1th |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶 |  |
| 缺席人員：無 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 本次會議討論專題可能會使用 AI 與 n8n，組員需先熟悉 n8n 基本操作。因系統規模較大、token 消耗可能偏高，老師預計在本機端部署 Ollama，提供 API 使用，校外連線需透過學校 VPN。 老師示範以 Ollama 運行本地端大語言模型，並說明本地部署對企業資料保密的重要性。高效能模型對硬體需求高，例如大型模型可能需要約 70GB 記憶體，一般單張 RTX 4090 或 5090 不一定足夠。 商業模式方面，教授強調系統必須具備創造收益或降低成本的價值，可從訂閱制、廣告引流、企業降本等方向思考，例如長者陪伴 AI、會計報帳 AI、ERP 或 CRM 等應用。 二、決議事項 - 開學沒意外會要交企畫書，每人下周二前想一個主題出來 - 開學準備： 需申請學校 VPN 帳號以便在校外呼叫校內伺服器資源（如 Ollama API）。 - 會議時間協調：開學後週二下午的定期專題指導時間（下午 5:30 - 6:30 ） |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 03 月 03 日 下次會議內容： - 看跨域班影片 - GitHub 研究 - 想專題主題 - 借討論室 |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第6次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 03 月 03 日 | 會議地點：圖書館討論室 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：邱偉豪 |
| 開會時間：17:30 | 散會時間：19:30 |
| 會議議題：開學後_1th |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶 |  |
| 缺席人員：無 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 大家分享查到的專題主題並討論 二、決議事項 最終確定從兩個題目中2選1： - AI x 智慧衣櫥：穿搭推薦與服裝管理 - 短影音成癮 x 自我管理：FocusFlow |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 03 月 10 日 下次會議內容：想專題主題 |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第7次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 03 月 10 日 | 會議地點：圖書館討論室 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：邱偉豪 |
| 開會時間：17:30 | 散會時間：19:00 |
| 會議議題：確定題目_2th |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶 |  |
| 缺席人員：無 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 回報確定的題目短影音 二、決議事項 - 最終確定短影音，並決定使用教授自己就已經錄製了一些上課錄影的 VOD。 - 並制定接下來行動方針為調查一下現在市面上的短影音生成服務 (如最有名的 Sora2 或是 Seedance 2 之類的)， - 了解一下他們可以做什麼。 |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 03 月 24 日 下次會議內容： - 決定專題題目 - 收集短影音製作的服務與模型的資料(邱偉豪、鍾百陶) - 收集語音轉文字技術的資料(張庭語) - 收集如 BLIP 等畫面描述技術的資料(張家瑜) |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第8次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 03 月 24 日 | 會議地點：圖書館討論室 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：張家瑜 |
| 開會時間：17:30 | 散會時間：19:30 |
| 會議議題：確認 ChatGPT 規劃、Codex 實作的 AI 分工流程，並建立 GitHub 留痕與 AI 使用紀錄方式。 |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶 |  |
| 缺席人員：無 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 本次會議確認專題開發採 ChatGPT 規劃、Codex 實作的 AI 分工流程。先由 ChatGPT 進行產品規劃、功能流程與架構設計，再整理成結構化 prompt 交給 Codex 產生程式實作，以降低 token 浪費並提高生成品質。 教授提醒，AI 產出最多只能完成約 80%，剩餘 20% 仍需由團隊補齊、修正與客製化。專題報告中也要清楚區分 AI 產出與團隊自行判斷、修改、取捨的部分。 6/2 文件撰寫方向以目前最具體可行的工具、系統設計、技術規劃與開發流程為主，後續成果可依工具迭代調整。GitHub 需從現在開始持續更新，保留會議紀錄、實作、簡報、文件版本與修改歷程。 二、決議事項 - 採用 ChatGPT 規劃、Codex 實作的 AI 分工方式。 - 將規劃內容整理成結構化 prompt，供後續開發與報告使用。 - AI 產出需由團隊修正與客製化，並說明人為貢獻。 - 專題以高標願景為方向，以可用核心成果為落地目標。 - 6/2 文件先寫最具體可行方案，保留後續調整彈性。 - GitHub 需持續上傳會議紀錄、實作、簡報、文件與版本紀錄。 |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 03 月 31 日 下次會議內容： - 三月底前完成需繳交資料。 - 建立 AI 使用紀錄模板，固定記錄目標、模型工具、prompt、AI 原始輸出、團隊修改內容、修改原因與最終版本。 |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第9次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 03 月 31 日 | 會議地點：圖書館討論室 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：邱偉豪 |
| 開會時間：17:30 | 散會時間：19:30 |
| 會議議題：確認系統由遊戲化轉向數位學習證明，並規劃以 Whisper、RAG、MongoDB、網頁前端與 LINE Bot 完成影片問答 MVP。 |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張庭語、張家瑜、鍾百陶 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 本次會議討論系統價值與技術架構。遊戲化機制原先考慮加入養寵物功能，但教授建議專題應從趣味性轉向實質價值，改以學習歷程證明與數位證書作為核心。系統也可記錄學生技術偏好、提問紀錄與觀看熱點，作為面試或升學輔助資料。 技術架構方面，專案採 GitHub branch 管理版本，對話紀錄以 JSON 格式儲存，前端包含登入頁、課程選擇與 LINE Bot QR Code。資料庫優先使用 MongoDB，以利彈性調整。 MVP 第一階段聚焦影片問答功能，流程為 Whisper 語音轉文字、建立索引，再由 LLM 生成答案。未來可擴充短影音生成答案與跨課程學習路徑規劃。 二、決議事項 - 放棄寵物機制，改開發數位學習證明系統。 - 核心價值改為學習歷程紀錄、數位證書與學習數據分析。 - 語音轉文字使用 Whisper。 - 問答架構採 RAG。 - 資料庫優先使用 MongoDB。 - 互動介面採網頁前端加 LINE Bot。 - 5 月初完成 MVP 串接，6 月 2 日進行第一階段成果驗收。 |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 04 月 07 日 |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第10次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 04 月 07 日 | 會議地點：圖書館討論室 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：鍾百陶 |
| 開會時間：15:00 | 散會時間：16:30 |
| 會議議題：系統實作進度匯報與技術架構優化 |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張家瑜、張庭語、鍾百陶 |  |
| 缺席人員：無 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 本次會議確認系統由文字檢索改為 Gemini Embedding 2 多模態檢索，直接整合影片畫面、聲音與文字，避免影像資訊流失與向量空間不一致。 影片處理採 15 至 30 秒規則式切段，每段建立多模態向量。video_segments 需新增 embedding、startSec、endSec 欄位，以支援精準跳轉與後續剪片。 Whisper 保留為字幕顯示與術語校正輔助，不再作為主要檢索依據；query_embedding.service.js 改串 Google Vertex AI Gemini Embedding 模型。 系統採地端運算加雲端播放架構。地端負責 FFmpeg、影片切片、embedding 與逐字稿；雲端負責影片或短片播放，前端與 LINE Bot 透過 video_url 或 clip 連結存取。 LINE Webhook 驗證失敗主因為 express.json() 改寫 raw body，後續需改用 express.raw({ type: 'application/json' }) 驗簽，並將 secrets 全面移至 .env 管理。 二、決議事項 - 改採 Gemini Embedding 2 作為多模態檢索核心。 - 影片統一切為 15 至 30 秒片段建立向量。 - video_segments 新增多模態 embedding 與 startSec、endSec 欄位。 - Whisper 改為字幕與術語校正輔助。 - 採用「地端運算 + 雲端播放」架構。 - 建立 queued、processing、completed、failed 四種處理狀態。 - /videos/:videoId/processing 作為正式進度查詢 API。 - LINE webhook 改用 raw body 驗簽，secrets 全面移至 .env。 - LINE 綁定維持 QR Code 搭配一次性 token。 |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 04 月 21 日 |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第11次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 04 月 21 日 | 會議地點：資研討室 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：張家瑜 |
| 開會時間：15:00 | 散會時間：16:30 |
| 會議議題：第一階段進度匯報與展示規劃 |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張家瑜、張庭語、鍾百陶 |  |
| 缺席人員：無 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 本次會議確認專題進度與展示方向。資料庫資料與索引已完成，Embedding 現階段以文字搜尋為主，圖片搜尋後續再擴充。 LINE Bot 目前採一次性 token 驗證，重點是完成網頁、LINE Bot、影片問答與時間戳回覆的完整流程。6 月 2 日報告以核心流程展示為主。Backend 已完成 JWT、課程 API、影片處理、問答 API、LINE 整合與 Swagger 文件，後續需確認資料庫與 LINE 對話紀錄完整性。學生影片上傳因版權疑慮，傾向不開放，影片改採 YouTube 不公開連結託管。 教授提醒需理解 AI 生成程式碼，特別是 Embedding、向量比對與 Cosine Similarity 原理。 二、決議事項 - 現階段以文字搜尋與核心展示流程為主，圖片搜尋後續再擴充。 - LINE Bot 維持一次性 token 驗證，並串接網頁選課、QR Code、影片問答與時間戳回覆流程。 - 影片採 YouTube 不公開連結託管，不開放學生直接上傳影片。 - 前端 UI 可先用 AI 生成初版，再手動微調。 - Backend 須確保資料庫與 LINE 對話紀錄完整性。 - 團隊需能說明 AI 程式碼、Embedding、向量比對與 Cosine Similarity 原理。 - 可評估報名全國技專院校專題競賽。 |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 05 月 05 日 下次會議內容： - 於 2026/04/24 前完成論文線上報名及繳費。 - 完成 LINE Bot 與網頁整合，確保影片觀看與問答順暢。 - 完成 GitHub 技術架構文件與專題手冊。 - 製作 Canva 專題簡報，供 05/22 論文研討會與 06/02 校內報告使用。 - 深入理解 AI 生成程式碼，能說明功能、流程與底層邏輯。 |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第12次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 05 月 05 日 | 會議地點：資研討室 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：張庭語 |
| 開會時間：15:00 | 散會時間：16:30 |
| 會議議題：計畫書優化與系統架構討論 |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜 |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張家瑜、張庭語、鍾百陶 |  |
| 缺席人員：無 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 本次會議確認 LINE Bot 與 YouTube 為主要展示流程。初期採手動上傳 YouTube，後端儲存 youtubeVideoId，LINE Bot 回覆含時間戳的 YouTube 連結，讓使用者可跳轉至對應片段。自動上傳 YouTube 因涉及 API、OAuth 與審核流程，列為後續優化。 計畫書需改為工程化描述，補上 Gemini Embedding、Cosine Similarity、Line Messaging API 等技術內容，並加入課外線上學習相關數據。目標客群收斂為大專院校學生。 文件與圖表部分，需重繪系統架構圖、資料庫 Schema 圖，並補上 7–12 月甘特圖。展示環境確定使用 Linux 虛擬機。 二、決議事項 - LINE Bot 作為主要展示入口，影片互動採 YouTube timestamp 連結跳轉。 - 計畫書補強工程化技術內容、市場需求數據，TA 鎖定大專院校學生。 - 系統架構圖、資料庫 Schema 圖與 7–12 月甘特圖需重繪或補齊。 - 展示環境確定使用 Linux。 - 下次會議前完成文件擴充、圖表重繪與準確度評估資料。 |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 05 月 12 日 下次會議內容： - 張庭語：補強技術可行性章節，加入 Gemini Embedding、Cosine Similarity、Line Messaging API。補充課外線上學習數據，並將 TA 改為大專院校學生。 - 邱偉豪：重繪系統架構與流程圖。重繪資料庫 Schema 圖。製作 7–12 月甘特圖。 - 開發團隊：完成系統準確度評估報告。 |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第13次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 05 月 12 日 | 會議地點：資研討室 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：邱偉豪 |
| 開會時間：15:00 | 散會時間：15:48 |
| 會議議題：計畫書各章節修訂與簡報優化 |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 本次會議主要檢討專題文件、簡報與系統設計。前言需補強研究背景，加入台灣線上教育市場成長趨勢圖，並完整標示資料來源；若引用非公開資料，需註明授權方式與使用限制。 文件排版原則採先文字後圖。使用者案例圖需取消 LINE Bot 獨立節點，並新增權限控管區塊，限定管理員可修改權限。系統架構圖、元件圖與資料庫關聯圖需調整版面，並確認黑白列印後仍清楚。 簡報需大幅精簡文字，改以流程圖、架構圖與趨勢圖呈現，並使用淺色背景與較大字體。系統功能方面，影片 Embedding 改採影片切段方式實作，問答系統後續可加入快取與離峰摘要機制。 二、決議事項 - 前言需加入線上教育市場趨勢圖，並標示資料來源。 - 問卷調查聚焦於影片片段查找效率與學習成效。 - 簡報需精簡文字，增加流程圖、架構圖與視覺化內容。 - 簡報改用淺色背景並加大字體。 - 使用者案例圖取消 LINE Bot 獨立節點。 - 新增「權限控管」區塊，僅管理員可修改權限。 - 系統架構圖、元件圖與資料庫關聯圖需重新調整版面。 - 影片 Embedding 採影片切段方式實作。 - 問答系統後續規劃快取與離峰摘要機制。 |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 05 月 19 日 下次會議內容： - 張庭語：修改前言，加入台灣線上教育市場成長趨勢圖。 - 張庭語：完善問卷問項，聚焦效率提升與學習成效，於本週五前完成。 - 張庭語：調整使用者案例圖，取消 LINE Bot 節點並新增權限控管區塊。 - 全體組員：優化簡報格式，將文字轉為流程圖、架構圖等視覺化內容。 - 邱偉豪：優化系統架構圖，改用淺色色塊並參考範例重新製作。 |  |

國立臺北商業大學　資訊管理系

第14次專題討論　會議紀錄表

| 會議日期：中華民國 115 年 05 月 19 日 | 會議地點：資研討室 |
| --- | --- |
| 會議主席：蒯思齊 | 會議記錄：邱偉豪 |
| 開會時間：15:00 | 散會時間：15:48 |
| 會議議題：簡報架構、系統設計與競賽規劃 |  |
| 開會人員： 指導老師 蒯思齊 組員 邱偉豪、張庭語、鍾百陶、張家瑜 |  |
| 會議內容： 一、討論內容 本次會議確認專題簡報架構，簡報需從學生觀看教學影片的痛點切入，包含影片過長、重點難定位、複習效率低等問題，凸顯 FocusFlow 可將教學影片轉為可問答的知識庫。 系統設計以三種角色呈現：學生可透過 Web 或 LINE Bot 提問並跳轉重點片段；老師可上傳 MP4 或 YouTube 教材，由後端自動完成音訊提取、轉錄、切段與向量化；管理者負責平台管理、帳號停權與資料審核。 市場需求以問卷數據佐證，並以圖表呈現。推廣規劃採校內測試、他校推廣、SaaS 授權三階段。技術呈現需聚焦核心，減少程式碼細節，並補強 AI 生成正確性的檢核機制。另需加入約 3 分鐘系統操作示範影片，協助評審理解功能。 二、決議事項 - 簡報以痛點、應用場景與核心價值為主。 - 補上系統操作示範影片。 - 強化 AI 生成正確性檢核說明。 - 架構圖精簡呈現 MongoDB、影片切段、向量檢索與 LINE Bot 流程。 - 市場需求以問卷圖表呈現。 - 推廣規劃採校內測試、他校推廣、SaaS 授權三階段。 - 至少參與三項專題競賽。 |  |
| 下次開會時間：中華民國 115 年 02 月 10 日 下次會議內容： - 全體組員：5/22 前往屏東科大參與 ESG 論文研討會。 - 張庭語、鍾百陶：補齊技術說明，包括 AI 正確性檢核、相似度比較方式與影片切段方法。 - 張家瑜：修改專題簡報，移除不必要技術細節，加入實際應用場景。 - 邱偉豪：更新系統架構流程圖，使流程更直觀。並製作專題情境展示影片。 - 全體組員：準備 2026 第 31 屆大專校院資訊應用服務創新競賽所需文件與行銷素材。 |  |

問卷題目

為了瞭解使用者需求，本研究將問卷區分為三個題組，分別為基本資料、課程影片使用痛點、AI影片問答需求。問卷之主要題目如下：

發表證明

初評及複評之評審建議與意見回覆

初評

| 評審建議事項 | 修正情形 |
| --- | --- |

使用ChatGPT潤飾 1-2動機

使用ChatGPT尋找圖1-2-2

使用ChatGPT彙整與潤飾1-3系統目的與目標

ChatGPT